|  | «Утверждаю» Глава администрации Тихвинского района ___________ В.В. Пастухова «24» марта 2017 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ  ОБ АУКЦИОНЕ

Способ определения подрядчика: аукцион в электронной форме

Наименование объекта закупки: Ремонт дворовых территорий г.Тихвин

(ИКЗ 173471501587747150100100240020000244)

##### г. Тихвин

##### 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Наименование |  |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА |  |
| 1. Законодательное регулирование |  |
| 2. Документация об аукционе |  |
| 3. Требования к участникам закупки |  |
| 4. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе |  |
| 5. Подача заявки на участие в аукционе |  |
| 6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |
| 7. Обеспечение исполнения контракта |  |
| 8. Заключение муниципального контракта |  |
| РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА |  |
| РАЗДЕЛ III ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ |  |
| РАЗДЕЛ IV ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА |  |

РАЗДЕЛ  I.  ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА.

- Законодательное регулирование.

1.1. Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями:

Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 05.04.13 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ), Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» другими нормативными правовыми актами.

- 1.2.Термины, используемые в документации об электронном аукционе

- Электронный аукцион – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого электронного аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором. Победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта.

Документация об электронном аукционе - документация, содержащая сведения, предусмотренные законодательством о контрактной системе в сфере закупок.

Участник электронного аукциона, участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, претендующие на заключение муниципального контракта, получившее аккредитацию на электронной площадке.

Заявка на участие в электронном аукционе (далее - Заявка) - подтверждение участника закупки его согласия участвовать в электронном аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе, поданное в срок, установленный документацией об электронном аукционе.

Заказчик(и) – указан(ы) в «Информационной карте аукциона».

Уполномоченный орган – администрация Тихвинского района Ленинградской области.

Комиссия по осуществлению закупок – Единая комиссия по осуществлению закупок, созданная постановлением администрации Тихвинского района от 10.02.2014г. №01-334а для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении закупок в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Единая информационная система в сфере закупок - совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее по тексту - единая информационная система).

- Документация об аукционе.

2.1. Для проведения аукциона в электронной форме (далее – электронный аукцион) в единой информационной системе (на официальном сайте) размещается извещение и документация об аукционе.

2.2. Документация об аукционе должна соответствовать   требованиям статьи 64 Федерального закона №44-ФЗ.

2.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления в единой информационной системе (на официальном сайте) без взимания платы.

2.4. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе. При этом участник аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.

2.5. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

2.7. Заказчик вправе отменить аукцион, не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, разместив извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в единой информационной системе.

3. Требования к участникам закупки.

3.1. При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки, установленные в соответствии с частями 1 и 1.1. статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ:

3.1.1 соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (указаны в Информационной карте аукциона);

3.1.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3.1.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3.1.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ  о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

3.1.5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

3.1.6. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

3.1.7. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма (при необходимости см. Информационную карту аукциона)

3.1.8. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

3.1.9.  Участник закупки не является офшорной компанией.

3.1.10. Отсутствие в предусмотренным Федеральным законом №44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

3.2. Дополнительные требования к участникам закупки в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального  закона  №44-ФЗ (при необходимости см. Информационную карту).

3.3. Требования, указанные в пункте 3 «Требования к участникам закупки» документации об аукционе, предъявляется в равной мере ко всем участникам закупки.

4. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

4.1.  Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

4.1.1. при заключении контракта на поставку товара:

а) согласие участника аукциона на поставку товара в случае, если участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации об аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в  документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

4.1.2. при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги:

а) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе;

4.1.3. при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

а) согласие участника аукциона  на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации об  аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара,

либо согласие, участника аукциона  на выполнение  работы или оказание услуги  на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

б) согласие, участника аукциона  на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

4.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

4.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника   аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника   аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ (при наличии таких требований), или копии этих документов (указаны в Информационной карте аукциона).

3) декларация о соответствии участника   аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ;

4) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе;

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

6) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 - 29 Федерального закона №44-ФЗ, или копии этих документов;

7) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком   соответствии со статьей 14 Федерального закона №44-ФЗ, или копии этих документов.

8) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям, в случае если настоящей документацией об аукционе установлены ограничения, предусмотренного 30 Федерального закона №44-ФЗ (см. Информационную карту аукциона)

4.4.  В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, Комиссия по осуществлению закупок обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

5. Подача заявки на участие в аукционе.

5.1. Для участия в электронном аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе в соответствии с регламентом, установленным оператором электронной площадки.

5.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

5.3. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в любой момент с момента размещения на сайте извещения о проведении аукциона до предусмотренных документацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

5.4. Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно.

5.5. Участие в аукционе возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.

5.6. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме должен составлять от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта или, если при проведении аукционов начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, один процент начальной (максимальной) цены контракта.

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме указан в Разделе II Информационная карта аукциона    документации об аукционе.

6.  Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

6.1. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает первые части заявок на участие в аукционе в соответствии со статьей 67 Федерального закона №44-ФЗ.

6.1.1.   Участник закупки не допускается к участию в аукционе в электронной форме в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 стать 66 Федерального закона №44-ФЗ, требованиям документации об аукционе.

6.2. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в соответствии со статьей 69 Федерального закона №44-ФЗ.

6.2.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией об аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике   аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2) несоответствия участника  аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1 и 2 (при наличии таких требований) статьи 31  Федерального закона №44-ФЗ.

7. Обеспечение исполнения контракта

7.1. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

7.2. Обеспечение исполнения  контракта может быть представлено в виде банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет в размере обеспечения исполнения контракта, указанного в Разделе II Информационная карта аукциона. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником  закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.3. Документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта, предоставляются победителем аукциона одновременно с контрактом.

- 7.4. Банковская гарантия, предоставляемая участником электронного аукциона в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

- 7.4.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения и условия, предусмотренные Федеральным законом №44-Ф, в т.ч.:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

7) установленный Правительством РФ перечень документов, представляемый Заказчиком банку одновременно с требованием уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

7.4.2.  В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.4.3. Банковская гарантия должна быть выдана без нарушений требований законодательства Российской Федерации, а также требований Банка России

7.4.4. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в пунктах 7.4.1. - 7.4.3.  настоящей документации об аукционе.

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документации об аукционе.

- 7.5. Внесение денежных средств в качестве обеспечения выполнения контракта:

- 7.5.1. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленным в Информационной карте аукциона, до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств считается непредставленным;

- 7.5.2. Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в Проекте контракта со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.

7.6. В случае непредставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

7.7. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

7.8. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.9. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ.

8. Заключение муниципального контракта

- 8.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ, с иным участником аукциона, заявка которого на участие в аукционе признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

- 8.2. Заключение контракта осуществляется в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ.

- 8.3. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с иным участником аукциона по цене, предложенной таким участником аукциона.

8.4. В случае заключения контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

8.5. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона.

8.6. Заказчик вправе отказаться от заключения контракта с победителем аукциона в соответствии с частью 9 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ.

8.7. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные   статьей 70 Федерального закона №44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, по истечении 13 дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона, или не представил обеспечение контракта в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ.

- 8.8. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт заказчик в срок, не превышающий 10 дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта направляет проект контракта с условиями его исполнения, предложенными этим участником. Заключение контракта осуществляется в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.9. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на 30 дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.

- РАЗДЕЛ  II.   ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  АУКЦИОНА

- В Разделе  II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» содержится информация для данного конкретного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения Раздела  I «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ». Данные требования применяются наряду с условиями, изложенными в проекте муниципального контракта

| № | Наименование | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и адрес заказчика Информация о контрактной службе (контрактном управляющем), ответственных за заключение контракта | Администрация Тихвинского района Местонахождение и почтовый адрес: РФ, 187553, Ленинградская обл., г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42, Тел/факс: (81367) 76388, 71206 e-mail: firsova-e-v@tikhvin.org Постановления от 29 января 2015 г. №01-193-а «О создании контрактной службы администрации Тихвинского района» и от 15 декабря 2016 г. №01-3844-а «Об утверждении состава Контрактной службы администрации Тихвинского района» Ответственное лицо за заключение контракта: Корцов А.М. (81367) 56188 |
| 2. | Уполномоченный орган | Администрация Тихвинского района Местонахождение и почтовый адрес: 187550 г. Тихвин, 4 микрорайон, 42 Тел/факс: (81367) 76388, 71206 e-mail: firsova-e-v@tikhvin.org |
| 3. | Способ определения поставщика | аукцион в электронной форме |
| 4. | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | https://www.rts-tender.ru/ |
| 5. | Наименование объекта закупки | Ремонт дворовых территорий г.Тихвин |
| 6. | Описание объекта закупки | Ремонт дворовых территорий г.Тихвин в соответствии с Разделом III «Описание объекта закупки» документации об аукционе |
| 7. | Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | г.Тихвин Ленинградской области |
| 8. | Срок поставки товара выполнения работ, оказания услуг | 15 августа 2017 г. |
| 9. | Форма, сроки и порядок оплаты выполняемых работ | Оплата производится в российских рублях в безналичной форме Оплата производится в порядке и сроки, предусмотренные в Проекте муниципального контракта, Раздел IV документации об аукционе |
| 10. | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта | 34 099 206,0 (Тридцать четыре миллиона девяносто девять тысяч двести шесть) руб. 00 коп. |
| 11. | Порядок формирования цены контракта | Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость материалов, налоги с учетом НДС, сборы и другие обязательные платежи, а также иные расходы Подрядчика, прямо либо косвенно связанные с исполнением муниципального контакта. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. |
| 12. | Обоснование начальной (максимальной) цены | В соответствии со статьей 22 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. - принят затратный метод обоснования и определения НМЦК (сметы) Приложение к Разделу III «Описание объекта закупки» документации об аукционе |
| 13. | Источник финансирования закупки | Бюджет Тихвинского городского поселения |
| 14. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками | Российский рубль |
| 15. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Не предусмотрен |
| 16. | Возможность изменить условия контракта | Предусмотрена, в соответствии с Разделом IV Проект муниципального контракта Документации об аукционе |
| 17. | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта | Предусмотрена, в соответствии с Разделом IV Проект муниципального контракта Документации об аукционе |
| 18. | Требования к участникам | - единые требования в соответствии с п. 3.1.1. Раздела I «Общие условия проведения аукциона» Документации об аукционе - дополнительные требования к участникам электронного аукциона в соответствии с п.3.2. Раздела I «Общие условия проведения аукциона» Документации об аукционе: наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение соответствующих работ строительных за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке. При этом стоимость такого исполненного контракта (договора) составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, договора (цены лота), на право заключить который проводится закупка (требование установлено в соответствии с Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 № 99) |
| 19. | Требования к составу и содержанию заявки | Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей: Первая часть заявки в соответствие с п.4.1.2. Раздела 1 «Общие условия проведения аукциона» настоящей Документации должна содержать: - согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе; - Вторая часть заявки должна содержать документы и сведения в соответствие с п.4.3 Раздела 1 «Общие условия проведения аукциона» в т.ч в соответствии с п.18 РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА подтверждающие соответствие дополнительным требованиям - копия исполненного контракта (договора); копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете", и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство). Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке; копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации). Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке (требование установлено в соответствии с Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 №99) |
| 20. | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе | 0,5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 170 496,03 рублей Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе должно быть представлено Участником закупки путем внесения денежных средств на счет оператора электронной площадки в банке (в соответствие ст.44 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 г.) Реквизиты счета для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта: ИНН 4715015877 КПП 471501001 Р/сч. 40302810400003002212 Банк получателя: Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ (Отделение Ленинградское) БИК 044106001 УФК по Ленинградской области (ОФК 17, Администрации Тихвинского района л/с 05453204490) КБК 00000000000000000510 ОКТМО 41645101 |
| 21. | Даты начала и окончания срока предоставления разъяснений положений документации об аукционе | 1. Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе «27» марта 2017 г. 2. Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе «11» апреля 2017 г. (включительно). |
| 22. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме | 12 апреля 2017 г.; 09:00 мск |
| 23. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме | 14 апреля 2017 г. |
| 24. | Дата проведения аукциона в электронной форме | 17 апреля 2017 года Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки. |
| 25. | Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме | Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе составляет не более 3 рабочих дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона |
| 26. | Размер обеспечения исполнения контракта | Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта и составляет - 1 704 960,3 руб. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения контракта: ИНН 4715015877 КПП 471501001 Р/сч. 40302810400003002212 Банк получателя: Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ (Отделение Ленинградское) БИК 044106001 УФК по Ленинградской области (ОФК 17, Администрации Тихвинского района л/с 05453204490) КБК 00000000000000000610 ОКТМО 41645101 В назначении платежа указать: Обеспечение исполнения контракта (Наименование предмета контракта). Примечание: в случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ. |
| 27. | Наличие преимуществ для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы в соответствии со ст. 28 Федерального закона №44-ФЗ | Не установлены |
| 28. | Наличие преимуществ для организаций инвалидов в соответствии со ст. 29 Федерального закона №44-ФЗ | Не установлены |
| 29. | Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) по п.4) ст.42 Федерального закона №44-ФЗ | - Установлен запрет выполнения работы (оказания услуги) для обеспечения государственных и муниципальных нужд организациям: - находящимся под юрисдикцией Турции; - контролируемым организациями, которые находятся под юрисдикцией Турции, и (или) ее гражданами. (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2015 № 1457) |
| 30. | Применение национального режима при осуществлении закупок в соответствии со статьей 14 44-ФЗ. | В соответствии с действующим законодательством РФ |

РАЗДЕЛ III.  ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

- «Утверждаю»

- И.о. заместителя главы администрации

- по коммунальному хозяйству

- и строительству

- ________________ О.В. Каливецкий

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение работ по  ремонту  дворовых территорий   г. Тихвин

| 1. Наименование работ | 1.1. Ремонт дворовых территорий г. Тихвин |
| --- | --- |
| 2.Местонахождение объекта | г. Тихвин Тихвинского муниципального района Ленинградской области |
| 3. Заказчик | Администрация муниципального образования Тихвинского муниципального района Ленинградской области |
| 4. Ремонтная организация | Определяется по результатам аукциона |
| 5. Источник финансирования | Бюджет Тихвинского городского поселения |
| 6. Вид работ | Ремонт асфальтобетонного покрытия. |
| 7. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Локальные сметы |
| 8. Содержание работ | 8.1. До начала производства работ Подрядчик должен выполнить фотофиксацию участков ремонта и получить все необходимые наряды - допуски (или допуски, разрешения, согласования) для производства работ в охранных зонах коммуникаций. 8.2. Описание работ по ремонту дворовых территорий : 8.2.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории домов № 24,26 микрорайона 1 г. Тихвин: 8.2.1.1.Разборка бортовых камней на бетонном основании 8.2.1.2. Вывоз строительного мусора на расстояние до 12 км. Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии 8.2.1.3. Установка бортовых камней БР 100.30.15.(бетон В30 (М400), объем 0,043м3 ГОСТ 6665-91 8.2.1.4.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня марки 1400, фракции 10-20мм (бетон В22,5 (300), объем 0,016м3(ГОСТ 6665-91) 8.2.1.5. Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронаторов ГОСТ Р 52128-2003 8.2.1.6.Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси т.3см 8.2.1.7. Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронаторов ГОСТ Р 52128-2003 8.2.1.8. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих плотных мелкозернистых смесей тип. Б марка 1 ГОСТ 9128-2009. 8.2.1.9.Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5см 8.2.1.10. Восстановление обыкновенного газона с внесением растительной земли и посевом трав 8.2.1.11.Разработка грунта в отвал экскаватором «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3,группа грунтов 1 8.2.1.12.Разравнивание кавальеров при перемещении грунта до 10м, группа грунтов 1 8.2.1.13.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 8.2.1.14.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня М 1400 фракции 20-40мм 8.2.1.15.Валка деревьев с корня при диаметре ствола до 24 см 8.2.1.16.Корчевка пней 8.2.1.17.Расчистка площадей от кустарников и мелколесья 8.2.1.18.Вывоз порубочных материалов на расстояние до 12 км 8.2.2.Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории дома № 44А по ул. Машиностроителей г. Тихвин: 8.2.1.1.Разборка бортовых камней на бетонном основании 8.2.2.2.Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии 8.2.2.3.Вывоз строительного мусора на расстояние до 12 км 8.2.2.4.Работка грунта в отвал экскаватором «драглайн2 или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3,группа грунтов 1 8.2.2.5.Разравнивание кавальеров при перемещении грунта до 10м, группа грунтов 1 8.2.2.6.Установка бортовых камней БР 100.30.15.(бетон В30 (М400), объем 0,043м3 ГОСТ 6665-91 8.2.2.7. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня марки 1400, фракции 10-20 мм 8.2.2.8.Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронаторов ГОСТ Р 52128-2003 8.2.2.9.Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси тол.3 см 8.2.2.10. Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронаторов ГОСТ Р 52128-2003 8.2.2.11. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих плотных мелкозернистых смесей тип. Б марка 1 ГОСТ 9128-2009. 8.2.2.12. Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5см 8.2.2.13.Восстановление обыкновенного газона с внесением растительной земли и посевом трав 8.2.3. Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий домов № 13,15,16,17 микрорайона 3 г. Тихвин 8.2.3.1.Разборка бортовых камней на бетонном основании 8.2.3.2.Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3, группа грунтов 1 8.2.3.3. Вывоз строительного мусора на расстояние до 12 км 8.2.3.4.Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии 8.2.3.5.Установка бортовых камней БР 100.30.15.(бетон В30 (М400), объем 0,043м3 ГОСТ 6665-91 8.2.3.6.Установка бортовых камней БР 100.20.8.(бетон В22,5 (М300), объем 0,016м3 ГОСТ 6665-91 8.2.3.7.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня марки 1400, фракции 10-20 мм 8.2.3.8.Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронаторов ГОСТ Р 52128-2003 8.2.3.9.Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси тол.3 см 8.2.3.10. Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронаторов ГОСТ Р 52128-2003 8.2.3.11. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих плотных мелкозернистых смесей тип. Б марка 1 ГОСТ 9128-2009. 8.2.3.12. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих плотных мелкозернистых смесей тип. Г марка 1 ГОСТ 9128-2009. (тротуар) 8.2.3.13.Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5см 8.2.3.14.Восстановление обыкновенного газона с внесением растительной земли и посевом трав 8.2.3.15.Валка деревьев с применением автогидроподъемника, диаметр ствола до 36мм 8.2.3.16.Корчевка пней 8.2.3.17.Вывоз порубочных материалов 8.2.4.Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории домов № 25,29,30 микрорайона 3 г. Тихвин: 8.2.4.1.Разборка бортовых камней на бетонном основании 8.2.4.2.Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии 8.2.4.3.Вывоз строительного мусора на расстояние до 12 км 8.2.4.4.Установка бортовых камней БР 100.30.15.(бетон В30 (М400), объем 0,043м3 ГОСТ 6665-91 8.2.4.5.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня марки 1400, фракции 10-20 мм 8.2.4.6.Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронаторов ГОСТ Р 52128-2003 8.2.4.7.Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси тол.3 см 8.2.4.8. Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронаторов ГОСТ Р 52128-2003 8.2.4.9. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих плотных мелкозернистых смесей тип. Б марка 1 ГОСТ 9128-2009. 8.2.4.10.Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5см 8.2.4.11.Восстановление обыкновенного газона с внесением растительной земли и посевом трав Устройство пешеходных дорожек: 8.2.4.12.Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель 8.2.4.13.Вывоз строительного мусора на расстояние до 12 км 8.2.4.14.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка 8.2.4.15.Установка бортовых камней БР 100.20.8 (бетон В22,5 (300), объем 0,016м3 (ГОСТ 6665-91) 8.2.4.16.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня марки 1400, фракции 10-20 мм 8.2.4.17.Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих плотных мелкозернистых смесей тип. Г марка 1 ГОСТ 9128-2009. 8.2.4.18.Восстановление обыкновенного газона с внесением растительной земли и посевом трав 8.2.5.Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории домов № 26,27 микрорайона 4 г. Тихвин: 8.2.5.1.Разборка бортовых камней на бетонном основании 8.2.5.2.Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии 8.2.5.3.Вывоз строительного мусора на расстояние до 12 км 8.2.5.4.Установка бортовых камней БР 100.30.15.(бетон В30 (М400), объем 0,043м3 ГОСТ 6665-91 8.2.5.5.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня марки 1400, фракции 10-20 мм 8.2.5.6.Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронаторов ГОСТ Р 52128-2003 8.2.5.7.Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси тол.3 см 8.2.5.8. Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронаторов ГОСТ Р 52128-2003 8.2.5.9. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих плотных мелкозернистых смесей тип. Б марка 1 ГОСТ 9128-2009. 8.2.5.10.Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5см 8.2.5.11.Восстановление обыкновенного газона с внесением растительной земли и посевом трав Устройство парковки: 8.2.5.11.Разработка грунта в отвал экскаватором «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3,группа грунтов 1 8.2.5.12.Разравнивание кавальеров при перемещении грунта до 10м, группа грунтов 1 8.2.5.13.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка 8.2.5.14.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня марки 1400, фракции 20-40 мм 8.2.5.15.Валка деревьев, диаметр ствола до 24мм 8.2.6.16 Расчистка от мелколесья 8.2.5.17.Корчевка пней 8.2.5.18.Вывоз порубочных материалов 8.2.6.Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории домов № 1,2,5,6 микрорайона 5 г. Тихвин: 8.2.6.1.Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000мм и толщиной слоя до 30мм 8.2.6.2. Вывоз лома асфальтобетона на расстояние до 5 км 8.2.6.3.Разборка бортовых камней на бетонном основании 8.2.6.4.Вывоз строительного мусора на расстояние до 12 км 8.2.6.5.Установка бортовых камней БР 100.30.15.(бетон В30 (М400), объем 0,043м3 ГОСТ 6665-91 8.2.6.6.Установка бортовых камней БР 100.20.8.(бетон В22,5 (М300), объем 0,016м3 ГОСТ 6665-91 8.2.6.7.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня марки 1000, фракции 10-20 мм 8.2.6.8.Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель 8.2.6.9.Вывоз строительного мусора на расстояние до 12 км 8.2.6.10.азработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3, группа грунтов 1 8.2.6.11.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка (тротуар) 8.2.6.12.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня марки 1000, фракции 10-20 мм (тротуар) 8.2.6.13.Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронаторов ГОСТ Р 52128-2003 8.2.6.14.Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси тол.3 см 8.2.6.15. Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронаторов ГОСТ Р 52128-2003 8.2.6.16. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих плотных мелкозернистых смесей тип. Б марка 1 ГОСТ 9128-2009. 8.2.6.17.Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5см 8.2.6.18.Восстановление обыкновенного газона с внесением растительной земли и посевом трав 8.2.7. Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории дома № 4 по ул. Новгородская г. Тихвин: 8.2.7.1.Разборка бортовых камней на бетонном основании 8.2.7.2.Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии 8.2.7.3.Вывоз строительного мусора на расстояние до 12 км 8.2.7.4.Установка бортовых камней БР 100.30.15.(бетон В30 (М400), объем 0,043м3 ГОСТ 6665-91 8.2.7.5.Установка бортовых камней БР 100.20.8.(бетон В22,5 (М300), объем 0,016м3 ГОСТ 6665-91 8.2.7.6.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня марки 1400, фракции 10-20 мм 8.2.7.7.Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронаторов ГОСТ Р 52128-2003 8.2.7.8Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси тол.3 см 8.2.7.9. Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронаторов ГОСТ Р 52128-2003 8.2.7.10. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих плотных мелкозернистых смесей тип. Б марка 1 ГОСТ 9128-2009. 8.2.7.11.Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5см 8.2.7.12.Восстановление обыкновенного газона с внесением растительной земли и посевом трав |
| 9.Требования к качеству работ: | 9.1. Качество и технология выполняемых работ должны соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), государственным стандартам, территориальным строительным нормам с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующего законодательства РФ в области строительства. 9.2.Участник размещения заказа после признания победителем в аукционе может осуществить выезд и осмотр объекта производства работ для уточнения условий выполнения работ, других интересующих вопросов по предмету контракта. 9.3. Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания) сотрудников Подрядчика. 9.4. Персонал Подрядчика должен иметь гражданство Российской Федерации или иностранное гражданство, в этом случае должны быть соблюдены все требования Законодательства РФ (регистрация по месту нахождения, разрешение на трудовую деятельность в Российской Федерации и т.п.). 9.5. Подрядчик до начала производства работ должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за работы на объекте. 9.6. Подрядчик должен обеспечить наличие постоянного, достаточного, для выполнения работ, количества инженерно-технического персонала и рабочих требуемых специальностей на объекте. 9.7. В ходе выполнения работ Подрядчик осуществляет подготовку по требованию Заказчика письменных отчетов о проведенных работах, выполняет фотофиксацию работ!, при необходимости подготовку материалов и заключений в электронном виде. 9.8. Для подгрунтовки должны быть использованы отечественные и зарубежные автогудронаторы по согласованию с Заказчиком. 9.9. Перед нанесением подгрунтовки поверхность покрытия должна быть очищена от грязи, посторонних предметов, мусора и пыли. 9.10. Подгрунтовка наносится на сухую, непромерзшую поверхность при температуре окружающего воздуха весной и летом не ниже +5С, осенью – не ниже +10С.Покрытие, после нанесения материала, необходимо укладывать в течение 4-х часов. В тех случаях, когда нет возможности наносить подгрунтовку с помощью распределителя, битумный материал должен наноситься вручную или иным принятым методом. 9.11 По согласованию с Заказчиком используются отечественные или зарубежные асфальтоукладчики. 9.12. Основание для укладки слоя покрытия из асфальтобетона должно быть ровным, чистым и сухим. Перед укладкой смеси поверхность основания обрабатывается вяжущим материалом . 9.13. Устройство асфальтобетонных покрытий производится в сухую погоду при температуре окружающего воздуха весной и летом не ниже +5С, осенью – не ниже +10С. Устройство слоев покрытий в иных погодных условиях возможно по разрешению Заказчика. |
| 10. Требования к производству работ | 10.1. До начала производства работ получить все необходимые наряды - допуски (или допуски, разрешения, согласования) для производства работ в охранных зонах коммуникаций. - провести все необходимые согласования с Заказчиком; - согласовать (при наличии) все пересечения с инженерными коммуникациями; - согласовать с ГИБДД схему расстановки дорожных знаков. 10.2. Подрядчик должен за свой счет провести лабораторные исследования образцов материалов, смесей и покрытий на соответствие Гостам, ТУ, сертификатам и другим техническим параметрам и предоставить Заказчику технический отчет (исполнительную документацию) по выполненным работам. Исследования должны быть выполнены аккредитованной лабораторией. После выполнения работ подрядчик за свой счет должен проводить лабораторные испытания вырубок асфальтобетонного покрытия. 10.3. Работы подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ, только после приемки Заказчиком выполненных работ и составления актов освидетельствования этих работ. 10.4. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о времени и месте проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала проведения этой приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее. 10.5. Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ на Объекте, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории. 10.6. В случае нанесения ущерба объекту в период выполнения работ Подрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет. 10.7. До завершения работ Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности на строительной площадке в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации 10.8. Выполнить все работы по ремонту в объеме технического задания, и локальной сметой в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. 10.9. Обеспечить сохранность находящихся в зоне производства работ коммуникаций (воздушных линий электроснабжения, связи и освещения, ливневых, канализационных и водопроводных колодцев и т.д.). 10.10. Требования к безопасности работ: - обеспечить безопасное непрерывное движение на участках ремонта, в том числе ограждение места производства работ и установку соответствующих дорожных знаков, согласование схем расстановки дорожных знаков с ГИБДД; - обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, безопасность производства работ и безопасность дорожного движения во время выполнения работ; - нести ответственность за травму или гибель людей и повреждение имущества во время выполнения работ. 10.11. Произвести весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с действующими нормативными документами. 10.12. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для ремонта Объекта, ограждения мест производства работ с момента начала ремонта до подписания акта приемки его в эксплуатацию. 10.14. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы учета выполнения работ по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7, а также специальные журналы работ. 9.13. Подрядчик должен предъявлять представителю заказчика акты освидетельствования скрытых работ, протоколы, исполнительную документацию, акты входного контроля материалов, сертификаты и паспорта на примененные материалы, технических условий, норм и стандартов. Вести исполнительную документацию. Вести на объекте общий журнал производства работ. 10.14. Обеспечить нахождение работников на Объекте в специальной одежде; 10.15. До начала работ согласовать с заказчиком рецепты необходимых асфальтобетонных смесей. 10.16. Производить работы в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. 10.17. Удаляемый слой асфальтобетонного покрытия (методом холодного фрезерования) используется для подсыпки грунтовых дорог на территории города Тихвин и Тихвинского городского поселения (по согласованию с Заказчиком). 10.18. В местах пересечения внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек с тротуарами, подходами к площадкам и проезжей частью улиц, бортовые камни должны заглубляться с устройством плавных примыканий для обеспечения проезда детских колясок, санок, а также въезда транспортных средств. |
| 11. Требования к качеству материалов | 11.1. Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль, Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику в исполнительной документации. |
| 12. Срок выполнения работ | Начало производства работ: в течение трех дней с момента подписания муниципального контракта. Окончание производства работ: 15 августа 2017 года |
| 13. Требования к сдаче работ Заказчику. | 13.1. Приёмка работ производится по письменному извещению Подрядчика с приложением следующих документов КС-2; КС-3, сертификатов на материалы, результатов лабораторных заключений (в 3-x экземплярах), представителем Заказчика, в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85, ВСН 19-89, СНИП 111-10-75 на основании представленной исполнительной документации за отчетный период; |
|  | 13.2. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия комплекта документации требованиям настоящего ТЗ, акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений. |
|  | 13.3. За 10 дней до приемки объекта ремонта вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора. |

Приложение к описанию объекта закупки

ОБОСНОВАНИЕ

НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

В соответствии со статьей 22 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. - принят затратный метод обоснования и определения НМЦК (локальные сметы)

СВОДКА ЗАТРАТ

Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий в г.Тихвин

| №п/п | Наименование сметы | Стоимость с НДС (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории домов № 26,27 микрорайона 4 г. Тихвин | 5 658,753 |
| 2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории дома №44А по ул.Машиностроителей г.Тихвин | 2 615,457 |
| 3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории домов № 1,2,5,6 микрорайона 5 г. Тихвин | 6 467,548 |
| 4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории дома № 4 по ул. Новгородская г. Тихвин | 1 541,565 |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории домов № 26,24 микрорайона 1 г. Тихвин | 4 984,405 |
| 6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории домов № 25,29,30 микрорайона 3 г. Тихвин | 5 627,189 |
| 7 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории домов № 13,15,16,17 микрорайона 3 г. Тихвин | 7 204,289 |
|  | ИТОГО: | 34 099,206 |

Начальная (максимальная) цена контракта составляет   34 099 206,0  руб.

Приложение: локальные сметы (прикреплены отдельным файлом)

- РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

- Муниципальный контракт №_________________

на  выполнение работ по ремонту дворовых территорий г. Тихвин

г. Тихвин	                                                                                           «       » ________ 2017 г.

От имени муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, администрация Тихвинского района, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице главы администрации В.В.Пастуховой, действующего на основании статьи 29, части 4 статьи 51 Устава муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, части 3 статьи 30 Устава муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области и ____________ именуемое  в  дальнейшем «Подрядчик»,   _________, действующего на основании _______ с другой  стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании протокола Единой комиссии по осуществлению закупок Тихвинского района и Тихвинского городского поселения от «____» ________ 2017 года   №________  (ИКЗ 173471501587747150100100240020000244) по результатам проведения электронного аукциона   заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт)  о нижеследующем:

Содержание Контракта:

- Определения и сокращения.

- Предмет Контракта.

- Цена Контракта.

- Права и обязанности Заказчика.

- Права и обязанности Подрядчика.

- Сроки выполнения Работ.

- Материал, оборудование и выполнение Работ.

- Ремонтная площадка.

- Порядок сдачи и приемки Работ.

- Порядок оплаты Работ.

- Обеспечение исполнения Контракта.

- Гарантийное обязательство.

- Непреодолимая сила (форс-мажор).

- Ответственность сторон.

- Срок действия  и  условия расторжения Контракта.

- Другие условия.

- Приложения к Контракту.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Статья 1. Определения и сокращения.

  - Ремонтная площадка – место проведения работ: Ленинградская область,  г.Тихвин: дома № 26,27 микрорайона 4, дома № 1,2,5,6 микрорайона 5, дома № 26,24 микрорайона 1, дома № 25,29,30 микрорайона 3, дома № 13,15,16,17 микрорайона 3,   дом № 4 по ул. Новгородская, дом № 44А  по ул.Машиностроителей.

  - Результаты  выполненных работ (в том числе документация):

- результаты работ, выполненных в соответствии с требованиями Контракта и технической документации;

-  документы, подтверждающие количество размещенных отходов на лицензированных полигонах (организациях).

  - Конечный продукт выполненных работ – принятые Заказчиком результаты выполненных работ, соответствующие условиям Контракта, требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям строительных норм и правил, иным установленным требованиям, предъявляемым к выполнению предусмотренных Контрактом работ и их результатам, а также переданная Заказчику исполнительная документация в полном объеме в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ (включая сертификаты, разрешения, лицензии и пр).

  - Материалы, необходимые для выполнения работ - любые материалы, включая конструктивные элементы, технологические материалы, необходимые для выполнения всех работ по Контракту. Подрядчик обязуется обеспечить наличие и передать Заказчику в определенные последним в порядке и сроки сертификаты, санитарно-гигиенические заключения на каждый используемый материал (за исключением расходных материалов) и конструкцию.

  - Документация – документы, связанные с выполнением работ.

  - Мера обеспечения - дополнительный способ обеспечения обязательств Подрядчика.

  - ПВР – план выполнения работ.

- Статья 2. Предмет контракта.

2.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок в соответствии с прилагаемым техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), выполнить работы по  ремонту дворовых территорий г.Тихвин, далее - Объект, а Заказчик берет на себя обязательства принять Работы и оплатить, указанную в настоящем Контракте цену, при условии выполнения всего объема Работ по настоящему Контракту и с качеством соответствующим требованиям  нормативных правовых актов в области строительства.

2.2. Настоящим Подрядчик подтверждает, что он:

2.2.1. обладает всеми навыками, способностями, опытом и ресурсами (включая финансовые), требующимися для выполнения обязательств по настоящему Контракту, в том числе ему известно, согласования каких компетентных (контролирующих) органов необходимо получить с учетом существа обязательств Подрядчика;

2.2.2. имеет все разрешения и лицензии от любых третьих лиц (включая государственные учреждения и органы власти), необходимые для безоговорочного и своевременного выполнения всех обязательств Подрядчика, определённых данным Контрактом и обязуется обеспечить наличие необходимых лицензий, разрешений,  свидетельств о допуске к строительным работам в течение всего срока исполнения обязательств по Контракту.

- Статья 3. Цена Контракта

3.1. Цена Контракта в соответствии с результатами проведения аукциона, с учетом всех налогов и платежей составляет: __________ в том числе НДС ________ (далее – цена Контракта).

3.2. Цена настоящего Контракта является твердой и не может измениться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

3.3. Цена Контракта включает в себя вознаграждение Подрядчика, компенсацию всех затрат и издержек Подрядчика, связанных с приобретением необходимых материалов, оборудования и выполнением полного комплекса Работ по настоящему Контракту, а также компенсацию прочих издержек Подрядчика, включая стоимость Работ определенно не упомянутых в настоящем Контракте, но необходимых для выполнения Работ, указанных в пункте 2.1. настоящего Контракта.

Подрядчик самостоятельно несет расходы, связанные с оплатой выполненных Работ субподрядными организациями.

3.4. Финансирование подлежащих выполнению работ по настоящему контракту осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2017год и плановый период 2018 и 2019годов в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2017, 2018,2019 годы  (далее бюджет Тихвинского городского поселения).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные в бюджете Тихвинского городского поселения и доведенные до  Заказчика составляют:

- на 2017 год – 11 366 402,0 руб.

- на 2018 год – 11 366 402,0 руб.

- на 2019 год – 11 366 402,0 руб.

- Статья 4. Права и обязанности Заказчика.

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Предоставить Подрядчику на период выполнения Работ по акту приема-передачи (Приложение № 3 к настоящему Контракту) Объект, Ремонтную площадку в срок не более 3 (трех) дней с даты заключения настоящего Контракта.

4.1.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика ПВР, рассмотреть и согласовать ПВР (обеспечить такое рассмотрение), либо в этот же срок обеспечить направление Подрядчику письменного мотивированного отказа от согласования ПВР.

4.1.3. Обеспечить в течение всего периода выполнения Работ на Объекте технический надзор.

4.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых Работ.

4.1.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной настоящим Контрактом стоимости, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.6. При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий настоящего Контракта, и строительных норм и правил, которые могут ухудшить качество выполненных Работ, или иных недостатков немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.7. Оплачивать выполненные Подрядчиком Работы на условиях настоящего Контракта.

4.1.8. По окончании выполнения Подрядчиком видов, этапов Работ или выполнения всего объема Работ по настоящему Контракту своевременно организовывать их приемку, осуществить приемку результатов Работ.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время суток в течение всего периода выполнения Работ, а также право осуществления соответствующих записей в журнале производства Работ по Объекту, дачи обязательных для Подрядчика предписаний при обнаружении отступлений от утвержденной документации и действующих нормативно-технических документов.

4.2.2. В ходе осуществления контроля за качеством используемых Подрядчиком при выполнении Работ материалов, самостоятельно производить лабораторные исследования и испытания. Образцы материалов для  производства лабораторных исследований и испытаний отбираются Заказчиком с участием представителя Подрядчика. Заказчик отказывает Подрядчику в приёмке выполненных Работ, если результаты проведенных Заказчиком лабораторных исследований и испытаний, применяемых Подрядчиком материалов свидетельствуют о несоответствии применяемых материалов  и технологии Работ, нормативным требованиям.

4.2.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, соблюдением технологии и качеством выполняемых Работ, как самостоятельно, так и с привлечением специализированной организации с поручением ей функций заказчика-застройщика.

4.2.4. По своему решению при готовности Объекта к сдаче-приемке создавать приемочную комиссию.

4.2.5. Требовать возмещения ущерба, понесенного по вине Подрядчика при выполнении им возложенных на него Контрактом обязательств, в том числе третьим лицам.

- Статья 5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Принять от Заказчика не позднее 3 (трех) дней с даты заключения Контракта Объект (Приложение № 3 к настоящему Контракту), Ремонтную площадку для выполнения Работ по настоящему Контракту.

5.1.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом Работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со строительными нормами и правилами в сроки, установленные настоящим Контрактом.

5.1.3. Подрядчик обязан разработать и представить на согласование Заказчику ПВР (Приложение № 4 к настоящему Контракту), соответствующий установленным требованиям, включая требования строительных норм и правил, устранить недостатки ПВР в случае выявления их Заказчиком. Согласованный ПВР передается Заказчику на русском языке на бумажном носителе и признается неотъемлемой частью настоящего Контракта; направить письменное уведомление Заказчику о готовности приступить к выполнению Работ на Объекте.

5.1.4. Обеспечить на месте выполнения Работ проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, противопожарной безопасности, по ограждению рабочих мест, а также по организации безопасности движения автомобильного транспорта.

До начала производства Работ на Объекте согласовать с органами государственного надзора и Государственной инспекции безопасности дорожного движения порядок ведения Работ на Объекте, обеспечивать его соблюдение и предоставить Заказчику копию согласованного порядка, в том числе, но не ограничиваясь, установить временные знаки (предупреждающие и ограничивающие движение), установить ограждения Ремонтной площадки; организовать регулирование движения по ремонтируемым участкам Объекта (предоставить регулировщика) и т.п.

В случае возникновения по вине Подрядчика перерывов в движении транспортных средств организовать Работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а также производить указанные Работы в кратчайшие сроки за свой счет без последующей компенсации Заказчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких Работ собственными силами Подрядчика незамедлительно сообщить об этом Заказчику и в дальнейшем компенсировать Заказчику или привлеченной им организации стоимость проведенных Работ, а также возместить ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва в движении, третьим лицам.

5.1.5. Произвести обращение с отходами, образовавшимися в результате выполнения работ по Контракту в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.1.6. Обеспечить в течение всего периода выполнения Работ по настоящему Контракту чистоту прилегающей к Объекту территории.

5.1.7. Вести общий и специальные журналы выполнения строительно-монтажных Работ  в соответствии с требованиями РД-11-05-2007, вести журналы учета выполненных Работ. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ предписания в сроки, установленные Заказчиком и другими надзорными органами. Обеспечивать ответственному представителю Заказчика беспрепятственный доступ на Объект.

5.1.8. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые Работы (в соответствии с РД-11-02-2006).

5.1.9. Уведомлять Заказчика о необходимости проведения приемки скрытых Работ в письменном виде не менее чем за 1 (один) рабочий день до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых Работ. Если закрытие скрытых Работ последующими Работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.1.10. Предоставлять уполномоченному представителю Заказчика, осуществляющему технический надзор, транспорт для объезда и осмотра проверяемого Объекта, оборудование, измерительные приборы для проверки качества выполненных Работ.

5.1.11. При приемке Объекта (отдельных частей), Подрядчик обязуется обеспечить комиссию Заказчика всем необходимым инструментом и прочим оборудованием для качественной и детальной приемки натуральных показателей Объекта.

5.1.12. Обеспечить за свой счет охрану ремонтируемого Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для ремонта Объекта, ограждения мест производства Работ с момента начала ремонта до подписания акта приема-сдачи Объекта.

5.1.13. Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение Работ привлеченными субподрядными организациями.

5.1.14. Привлекать к исполнению Работ только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.

5.1.15. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечения иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством  РФ.

5.1.16. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный Заказчиком, переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.1.17.Обеспечивать соответствие Объекта (его отдельных частей, установленного оборудования) условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации.

5.1.18. Обеспечивать при выполнении Работ сохранность любых объектов, любого оборудования, материалов, инвентаря, сооружений, инженерных сетей, зелёных насаждений, расположенных в месте выполнения Работ.

5.1.19. Обеспечивать сохранность переданного Заказчиком имущества, материалов, сооружений и т.п. с соблюдением норм хранения.

5.1.20. Безвозмездно устранять обнаруженные в ходе выполнения Работ и/или в ходе приёмки выполненных Работ недостатки в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего  требования Заказчика, либо (по выбору Заказчика) компенсировать расходы Заказчика, затраченные на их устранение в порядке, установленном действующим законодательством;

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Требовать от Заказчика выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.2.2. Подрядчик вправе привлекать с согласия Заказчика к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту третьих лиц (далее - субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.

5.2.3. Требовать оплаты выполненных Работ в соответствии с п. 3.1.контракта.

- Статья 6. Сроки выполнения Работ.

6.1. Срок начала выполнения Работ: в течение трех дней с даты заключения Контракта.

6.2. Срок выполнения  Работ по настоящему Контракту – 15 августа  2017 года.

Статья 7. Материалы, оборудование и выполнение Работ.

7.1. Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта, результаты испытаний удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены по требованию Заказчика до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и Объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).

7.2. Подрядчик до даты начала Работ обязан:

«а» оформить (и вести в ходе производства Работ) всю необходимую документацию (журналы производства Работ, приказы о назначениях ответственных за соблюдение техники безопасности и ведение Работ в месте производства Работ в целом, документацию, обязанность по ведению которой в ходе выполнения строительных Работ установлена законодательством Российской Федерации (соответствующих норм и правил));

«б» передать Заказчику все разрешительные документы (сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, разрешения СЗУ Ростехнадзора и т.д.) на грузоподъемные механизмы, которые будут использоваться Подрядчиком (субподрядчиками) при выполнении Работ, а также на все материалы, используемые для исполнения данного Контракта;

Подрядчик обязуется вести исполнительную документацию в процессе производства Работ в точном соответствии с требованиями СП, СНиПов и иных нормативных документов и передать Заказчику в сроки, определенные Контрактом, исполнительную документацию на русском языке на бумажном носителе.

7.2. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории, имеющей аттестат аккредитации или свидетельство об аттестации, в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных ремонтных Работ, обеспечить испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных Работ.

7.3. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику письменное предписание в порядке, предусмотренном условиями настоящего Контракта:

а) о вывозе с Объекта в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих условиям контракта;

б) о замене материалов, конструкций, изделий и оборудования на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее нормам действующего законодательства, требованиям Контракта;

в) о разборке и последующем новом исполнении частей Объекта, в случае ненадлежащего технического исполнения или использования при их сооружении некачественных материалов, даже в тех случаях, когда по этим видам Работ ранее была промежуточная приемка;

г) иные предписания, необходимые для точного и своевременного выполнения условий Контракта Подрядчиком.

7.4. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать обязательные для исполнения предписания о приостановлении Подрядчиком Работ до установленного Заказчиком срока, в порядке, предусмотренном условиями Контракта, в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение Работ может угрожать безопасности ремонтируемого Объекта, либо при выполнении Работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность сооружений и находящихся вблизи его объектов;

б) дальнейшее выполнение Работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением Работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления Работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока выполнения Работ по Контракту.

7.5. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении настоящего Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

- Статья 8. Ремонтная площадка.

8.1. Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением Работ на Объекте, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, производить уборку Ремонтной площадки и прилегающей к ней территории.

8.2. На весь период выполнения Работ до утверждения Заказчиком акта приемки Объекта ремонта Подрядчик несет ответственность за сохранность Объекта или его частей и обеспечивает его содержание.

В случае нанесения ущерба Объекту в период выполнения Работ Подрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет.

8.3. До завершения Работ Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности на строительной площадке.

8.4. Подрядчик должен применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, иного имущества, принадлежащего третьим лицам.

8.5. Подрядчик обязуется в 10-дневный срок до утверждения Заказчиком акта приемки Объекта ремонта вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель.

- Статья 9. Порядок сдачи и приемки Работ.

9.1. Порядок сдачи-приемки скрытых Работ:

9.1.1. Подрядчик в письменном виде не менее чем за один рабочий день до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых Работ, уведомляет в письменном виде Заказчика о необходимости проведения приемки.

9.1.2. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки (освидетельствования) скрытых Работ (ответственных конструкций) и составления актов приемки скрытых Работ.

В случае если Заказчиком внесены замечания в журнале выполненных Работ или выдано предписание с замечаниями по выполненным скрытым Работам (ответственным конструкциям), то выполнение последующих Работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.

9.1.3. Если скрытые Работы выполнены без освидетельствования (приёмки) представителем Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых Работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

9.2. Порядок сдачи-приемки выполненных Работ (сдача результата Работ):

9.2.1. После завершения всех Работ Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приемке Объекта (готовности к сдаче результатов выполненных Работ).

9.2.2. До приёмки Объекта Заказчик при необходимости создает не позднее 5 (пяти) календарных дней после получения уведомления Подрядчика комиссию по определению соответствия законченного ремонтом Объекта Техническому заданию и требованиям нормативно-технических документов.

9.2.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Подрядчика согласно п. 9.2.1 Контракта обязуется согласовать с Подрядчиком дату и время начала осуществления приемки Объекта. Дата  начала приемки Объекта не должна быть позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком уведомления Подрядчика, указанного в п. 9.2.1. Контракта.

9.2.4. В день и время, определенные согласно п. 9.2.3. Контракта, Стороны обязуются обеспечить присутствие своих уполномоченных представителей, являющихся членами комиссии, состав которой формируется согласно п. 9.2.2. Контракта в месте производства Работ. Подрядчик также обязуется вручить Заказчику в указанный день и время всю запрошенную Заказчиком, связанную с выполнением соответствующих Работ, документацию, в том числе исполнительную.

9.2.5. В случае, если в ходе приемки результата выполненных Работ представителями Сторон не будет выявлено их недостатков, Подрядчик представляет Заказчику на подписание следующие документы:

- акт приемки выполненных Работ, (унифицированная форма № КС-2, утверждённая Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г. № 100; далее – форма № КС-2), с обязательным приложением к нему актов на скрытые Работы, подписанных Сторонами, сертификатов на оборудование и материалы.

При этом форма № КС-2 оформляется в строгом соответствии с локальной сметой, определяющей начальную (максимальную) цену Контракта, с дальнейшим переводом в уровень  цены по Контракту путем применения коэффициента снижения цены - Ксн.

Коэффициент снижения цены (Ксн) определяется как отношение цены Контракта предложенной победителем аукциона к начальной (максимальной) цене Контракта является  неизменным и действует на протяжении всего периода Работ;

- справку о стоимости выполненных Работ и затрат (унифицированная форма № КС-3, утверждённая Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г. № 100; далее – форма № КС-3).

9.2.6. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения документов, указанных в п. 9.2.5. настоящего Контракта, проверяет достоверность сведений о выполненных Работах, отраженных в вышеуказанных документах, подписывает их, либо направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ.

9.2.7. Приемка Объекта осуществляется Заказчиком путем составления Акта приема-передачи Объекта (Приложение № 5 к настоящему Контракту).

9.2.8. Работы по настоящему Контракту считаются выполненными с момента ввода Объекта в эксплуатацию. При этом моментом ввода Объекта в эксплуатацию считается дата утверждения Акта приема-передачи Объекта.

- Статья 10. Порядок оплаты Работ.

10.1. Подрядчик выполняет Работы без аванса.

10.2. Финансовые расчеты с Подрядчиком осуществляются Заказчиком на основании подписанных Сторонами формы КС-2, КС-3, акта приема-передачи Объекта.

10.3. Общая сумма оплаты работ по контракту не может превышать цены контракта, указанной в пункте 3.1. настоящего контракта

В соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств Заказчик осуществляет оплату выполненных Подрядчиком работ в следующем порядке :

- в 2017 году оплачивает сумму в размере 11 366 402,0 (одиннадцать миллионов триста шестьдесят шесть тысяч четыреста два) рубля. В случае, если цена контракта, указанная в пункте 3.1 настоящего контракта меньше указанной суммы (11366402,0 руб.), Заказчик оплачивает всю цену контракта. Оплата в 2017 году производится Заказчиком не позднее 01 ноября 2017 года по безналичному расчету.

- в 2018 году оплачивает сумму в размере 11 366 402,0 (одиннадцать миллионов триста шестьдесят шесть тысяч четыреста два) рубля. В случае если разница между ценой контракта и суммой подлежащей оплате в 2017 году меньше указанной суммы (11366402,0 руб.), Заказчик оплачивает оставшуюся часть цены контракта. Оплата в 2018 году производится Заказчиком не позднее 01 апреля 2018 года по безналичному расчету

- в 2019 году оплачивает оставшуюся часть цены контракта, равную разнице между ценой контракта указанной в пункте 3.1 настоящего контракта и суммами, подлежащими оплате Заказчиком в 2017 и в 2018 годах. Оплата в 2019 году производится Заказчиком не позднее 01 апреля 2019 года по безналичному расчету.

10.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований строительных норм и правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений. При этом Заказчик из сумм, подлежащих оплате Подрядчику, удерживает суммы неустойки (пеней), которые Подрядчик обязан уплатить в соответствии со статьей 14 настоящего Контракта. Последующие Работы, связанные технологической последовательностью с Работами, выполненными с отступлениями от технического задания, настоящего Контракта, СП и СНиП, к оплате не принимаются.

- Статья 11. Обеспечение исполнения Контракта.

11.1. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением Подрядчиком в момент подписания настоящего Контракта

__________________________ _______________________________________________

(указывается способ обеспечения контракта и реквизиты документа)

в размере________________________________________________________________

указывается сумма обеспечения контракта в рублях

11.2. Обязательства по обеспечению настоящего Контракта остаются в распоряжении Заказчика в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком акта приема-передачи Объекта.

11.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств Подрядчика перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком указанных обязательств, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента когда Подрядчику стало известно о наступлении указанных причин, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств на тех же условиях и в том же размере, что и предыдущее.

11.4. В случае внесения Подрядчиком денежных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту, денежные средства возвращаются Заказчиком Подрядчику по письменному требованию Подрядчика в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком акта приемки-передачи Объекта.

11.5. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.

- Статья 12. Гарантийное обязательство.

12.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими строительными нормами, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.

12.2. Гарантийный срок на выполненные ремонтные Работы на Объекте составляет:

| Вид Работ | Гарантийные сроки |
| --- | --- |
| Верхний слой покрытия (асфальт) | 5 лет |
| Бортовой камень | 3 года |

Гарантийный срок исчисляется с момента утверждения акта приемки законченных Работ по Объекту.

Гарантийные обязательства (гарантийный паспорт) оформляются в виде паспорта по форме, утвержденной распоряжением Минтранса России от 07.05.2003 № ИС-414-р «О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них».

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик обязан устранять и исправлять недостатки, в том числе разрушения и дефекты за свой счет в сроки, установленные Заказчиком и зафиксированные в акте, фиксирующем дефекты.

12.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего специально уполномоченного представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

12.4. Устранение выявленных недостатков производится Подрядчиком в соответствии с нормативными требованиями, установленными для соответствующих видов Работ.

12.5. После устранения недостатков результатов Работы, Подрядчик письменно извещает Заказчика об этом и предлагает проверить исполнение гарантийного обязательства.

12.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения гарантийных обязательств в установленный актом, фиксирующим дефекты срок, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения допущенных им нарушений за свой счет.

12.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения гарантийных обязательств Подрядчиком, Заказчик по своему выбору имеет право требовать исполнения его в натуре либо денежной выплаты ему стоимости Работ, необходимых для устранения выявленных недостатков.

Денежное выражение размера гарантийных обязательств стороны принимают равным стоимости восстановительного ремонта недостатков, выявленных при обследовании. Расчет стоимости восстановительного ремонта осуществляется на базе сборников ТСНБ ТЕР-2001 Ленинградской области в редакции внесенной в федеральный реестр сметных нормативов, с переходом в текущий уровень цен региональными индексами изменения сметной стоимости, утвержденными Приказом Комитета по строительству Ленинградской области и внесенными в федеральный реестр сметных нормативов (Ленинградский областной РЦЦС, журнал «Севзапстройцена»).

12.8. Подрядчик не вправе отказаться от исполнения гарантийных обязательств или оплаты Заказчику стоимости Работ в порядке, предусмотренном п. 12.7. Контракта, даже если их возникновение обусловлено недостатками или неполнотой Технического задания, которые могли бы повлиять на качество выполненных Работ.

- Статья 13. Непреодолимая сила (форс-мажор).

13.1. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение (а равно ненадлежащее исполнение) обязательств по Контракту, если это неисполнение обусловлено действием обстоятельств непреодолимой силы, возникших независимо от воли этой Стороны после подписания Контракта, при условии, что действие таких обстоятельств Сторона не могла предвидеть и/или ликвидировать доступными ей средствами.

К таким обстоятельствам могут быть отнесены (включая, но, не ограничиваясь): стихийные бедствия (наводнение, землетрясение), военные действия, решения органов государственной власти, в том числе посредством издания нормативных актов, и их последствия, препятствующие исполнению обязательств по Контракту.

Срок исполнения обязательств соответствующей Стороны по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.

13.2.	Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств в максимально короткий срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты наступления (прекращения) действия обстоятельств непреодолимой силы, если сами обстоятельства непреодолимой силы не препятствуют такому извещению.

13.3.	Надлежащим доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будет служить надлежащим образом оформленный документ, выданный Торгово-промышленной палатой РФ или Торгово-промышленной палатой субъекта РФ, подвергшегося воздействию обстоятельств непреодолимой силы.

13.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения Контракта.

Статья 14. Ответственность сторон.

14.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и условиями настоящего Контракта.

14.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком срока выполнения Работ,  предусмотренного Контрактом,  Заказчик обязан потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить неустойку (пени).

Пени начисляются за каждый календарный день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, и рассчитывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 25 ноября 2013 г. № 1063 по формуле П = (Ц - В) x С, где:

Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения Работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле: С= Сцб х ДП,

где: Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле: К= ДП/ДК х 100%,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

14.3. В случае просрочки выполнения гарантийных обязательств, предусмотренных статьей 12 настоящего Контракта, Заказчик обязан потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить неустойку (пени). Пени начисляется за каждый календарный день просрочки выполнения обязательства, предусмотренного статьей 12 настоящего Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока выполнения гарантийного обязательства, предусмотренного статьей 12 настоящего Контракта. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/100 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости невыполненного и (или) несвоевременно выполненного гарантийного обязательства и рассчитывается  в соответствии с пп. 6, 7, 8 Постановления  Правительства РФ  от 25 ноября 2013 г. № 1063.

В случаях просрочки выполнения нескольких гарантийных обязательств, неустойка (пени) начисляется по каждому гарантийному обязательству в отдельности.

14.4. В случае невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик обязан потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить штраф.

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы от цены Контракта, указанной в п. 3.1. настоящего Контракта  в размере, установленном в соответствии с п.4. Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденных Постановлением Правительства РФ  от 25 ноября 2013 г. № 1063 и равен  5 % от цены контракта.

14.5. В случае просрочки  или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, окончательный расчет между Сторонами производится после оплаты суммы соответствующей неустойки (штрафа, пени).

14.6. Подрядчик обязан перечислить неустойку (штраф, пени) в бюджет  Тихвинского городского поселения.

14.7. Уплата пеней, а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

14.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик вправе требовать уплаты неустойки (пени).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки выполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока выполнения обязательств, предусмотренных в п. 10.2 и 10.3 настоящего Контракта. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от стоимости невыполненного (несвоевременно выполненного) обязательства, предусмотренного Контрактом.

14.9. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик  вправе требовать уплаты неустойки в виде штрафа,

Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в виде фиксированной суммы от цены Контракта, указанной в п. 3.1. настоящего Контракта в размере, установленном в соответствии с п.5 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных Постановлением Правительства РФ  от 25 ноября 2013 г. № 1063 и равен 2 % от цены контракта.

14.10.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

14.11. Проценты, предусмотренные ст.317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются и не уплачиваются.

- Статья 15. Срок действия  и условия расторжения Контракта.

- 15.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

15.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

-  по соглашению сторон,

-  по решению суда,

-  в случае одностороннего отказа Стороны Контракта  от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским кодексом и Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ

15.3. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в любом из следующих случаев:

а) Задержка Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 3 дня по причинам, не зависящим от Заказчика, при условии выполнения Заказчиком своих обязательств изложенных в п.4.1 настоящего Контракта;

б) Задержка Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных Контрактом,  составляет более чем на 3 дня;

в) При наличии двух и более письменных предупреждений Заказчика в адрес Подрядчика, касающихся ненадлежащего качества выполнения Работ, не устраненных своевременно Подрядчиком;

15.4. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным в п. 15.2. настоящего Контракта, Подрядчик обязан в срок до 10 (десяти) дней с момента расторжения Контракта передать по акту Заказчику строительную площадку с результатом выполненных Работ, освободив ее от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора; произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать  Заказчику всю документацию по Объекту, а также оформить акт контрольного обмера и акт сверки взаиморасчетов.

15.5. Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения Контракта Работы производятся после выполнения ими действий, предусмотренных п.15.4 настоящего Контракта, на основании акта сверки расчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения настоящего Контракта платежей (включая перечисленные ранее авансовые платежи), а также сумм, подлежащих удержанию (взысканию) с Подрядчика в качестве неустойки.

- Статья 16. Другие условия.

16.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами в форме дополнительного соглашения.

16.2. Подрядчик не имеет права передавать Объект (либо отдельную его часть), а также исполнительную и иную документацию по Объекту третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

16.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения Работ на Объекте по вине   Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной.

16.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения  Объекта, составляющего предмет настоящего Контракта до приемки его Заказчиком, несет Подрядчик.

16.5. При выполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются действующим законодательством  Российской Федерации.

16.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. При не достижении соглашения каждая из сторон  вправе обратиться с иском в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

16.7. Стороны обязаны в течение 10 дней сообщать друг другу об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов

- Статья 17. Приложения к Контракту

Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемыми частями.

- 17.1. Приложение №1 - Техническое задание

17.2. Приложение № 2

- 17.2.1. Локальная смета на ремонт асфальтобетонного покрытия  дворовой территории домов № 26,27 микрорайона 4 г. Тихвин

- 17.2.2. Локальная смета на ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории дома № 44А  по ул.Машиностроителей г.Тихвин

- 17.2.3.Локальная смета на ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории домов № 1,2,5,6 микрорайона 5 г. Тихвин

- 17.2.4.Локальная смета на ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории дома № 4 по ул. Новгородская  г. Тихвин

- 17.2.5.Локальная смета на ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории домов № 26,24 микрорайона 1 г. Тихвин

- 17.2.6.Локальная смета на ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории домов № 25,29,30 микрорайона 3 г. Тихвин

- 17.2.7.Локальная смета на ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории домов № 13,15,16,17 микрорайона 3 г. Тихвин

- 17.3. Приложение №3 – Форма Акта приема- передачи Объекта

17.4. Приложение № 4 – Форма Плана выполнения Работ

17.5. Приложение №5 – Форма Акта приемки законченных Работ по объекту

- Статья 18. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Администрация муниципального образования Тихвинского муниципального района Ленинградской области |  |
| Место нахождения: 187556, Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, город Тихвин, 4 микрорайон, дом 42 Тел. (81367) 71047 Факс (81367) 71725 (тел.78394) E-mail: rajon@tikhvin.org |  |
| ИНН 4715015877 КПП 471501001 ОКПО 41794532 ОКФС 14 Л/сч 0281003300 в Комитете финансов Администрации Тихвинского района ОКТМО 41645101 р/счет 40204810200000002212 Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ (Отделение Ленинградское) БИК 044106001 ОГРН 1054701512095 ОКОГУ 3300100 ОКВЭД 84.11.3 |  |

| От Заказчика: | От Подрядчика: |
| --- | --- |
| Глава администрации |  |
| ________________ В.В.Пастухова | __________________ |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№________________________

от ____________ 2017 года

А К Т

приема-передачи Объекта

г. Тихвин                                                                                         от _____________ 2017 года

Заказчик в лице главы администрации Тихвинского района В.В.Пастуховой с одной стороны и представитель Подрядчика _____________  в лице _____________ с другой стороны,  подписали настоящий акт о том, что «Заказчик» для проведения Работ передал Объект, ремонтную площадку, а Подрядчик принял объект в соответствии с муниципальным  контрактом  №______________  от «___»_____________ 2016 года на  выполнение работ по ремонту дворовых территорий г.Тихвин

Заказчик:                                                                          Подрядчик:

Сдал:                                                                                 Принял:

Глава администрации

Тихвинского района

____________ В.В.Пастухова			       _______________

Приложение №4

к муниципальному контракту

№________________________

от________________________

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Заместитель главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству |
| _______________ | _________________Ю.А.Наумов |
| «_____»__________2017 г. | «_____»__________2017 г. |

ПЛАН

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по ремонту дворовых территорий г.Тихвин

| Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий в г. Тихвин в том числе: | Начало Работ | Окончание Работ |
| --- | --- | --- |
|  | в течение трех дней с даты заключения Контракта | 15 августа 2017 года |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории домов № 26,24 микрорайона 4 г. Тихвин |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории дома №44А по ул.Машиностроителей г.Тихвин |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории домов № 1,2,5,6 микрорайона 5 г. Тихвин |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории дома № 4 по ул. Новгородская г. Тихвин |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории домов № 26,24 микрорайона 1 г. Тихвин |  |  |
| ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории домов № 25,29,30 микрорайона 3 г. Тихвин |  |  |
| ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории домов № 13,15,16,17 микрорайона 3 г. Тихвин |  |  |

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№________________________

от ____________ 2017 года

АКТ ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ

по ремонту дворовых территорий г.Тихвин

г. Тихвина                                                                                                 ________  2017  года

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

_________________________

Члены комиссии:

_________________________

_________________________

произвела приемку работ, выполненных ___________  в период  _________________ по   объекту: «Ремонт дворовых территорий г. Тихвин Ленинградской области, общей площадью _________ м2, находящейся на балансе администрации Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области

Комиссии представлены и ею рассмотрены нижеследующие документы, относящиеся к производству работ по объекту:

Муниципальный контракт ______________; техническое задание на выполнение работ (приложение №1 к МК), Локальные сметы (приложение №2 к МК), исполнительная документация.

На основании рассмотрения предъявленной документации и осмотра участка в натуре, контрольных измерений и испытаний комиссия установила следующее:

1. В процессе ремонта имелись следующие отступления от муниципального контракта, технических правил по ремонту автомобильных дорог:     _______

2. Полная сметная стоимость ремонта (по утвержденной сметной документации) по муниципальному контракту № ___________

3. Фактическая стоимость ремонта по муниципальному контракту № ________

4. Заключение: Ремонт асфальтобетонного покрытия _____________

общей площадью ___________м2

выполнен в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог и отвечают требованиям правил приемки работ.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект ____________принять в эксплуатацию

Акт составлен в 2 экземплярах, которые вручены или разосланы следующим организациям:  заказчику  и подрядчику.

Передать на хранение рассмотренные комиссией документы

1 экз.: Акты на скрытые работы, акты выполненных работ,  справки формы КС-2, КС-3, гарантийный паспорт  - администрации Тихвинского района

Приложения к акту:

1. Ведомость выполненных работ

2. Ведомость контрольных измерений и испытаний

3. Графическая схема участка ремонта

Председатель комиссии:

Члены комиссии: