МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 057-эа-17

ИКЗ 173382701684538270100100180134211244

г. Иркутск									            «____» ____________ 2017 г.

- Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (далее - КУМИ Иркутского района), от имени Иркутского районного муниципального образования, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Комитета Чекризова Василия Васильевича, действующего на основании положения о Комитета, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Брикс" (далее - ООО "Брикс"), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Черничко Андрея Яношевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на условиях, предусмотренных документацией о закупке, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о Контрактной системе), на основании результатов определения подрядчика путем проведения электронного аукциона протокол от «02» августа 2017 года № 0834300022017000072, заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта

1.1.	Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту автомобильной дороги "Подъезд к СНТ "Изумруд" 4 км автодороги "Иркутск-"Дорожный строитель", поворот направо" (далее – Работы), в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Контракту), передать результат работ Заказчику в сроки, указанные в статье 3 Контракта и в Графике выполнения работ (приложение 3 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2.	Место выполнения Работ: Иркутская область, Иркутский район, начало - от 4 км а/д «г. Иркутск - СНТ «Дорожный строитель», протяженностью 3,760 км (далее - Объект).

1.3.	Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями Контракта.

- 2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Работ

2.1.	Цена Контракта 18404401,47 рублей (восемнадцать миллионов четыреста четыре тысячи четыреста один рубль сорок семь копеек), НДС не облагается. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

(В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Подрядчику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%).

2.2.	Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3.	Цена Контракта включает: сметную стоимость выполняемых Работ в текущих ценах с учетом всех расходов, определяемых в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)» Госстроя России, в том числе: все расходы Подрядчика на выполнение работ, являющихся предметом Контракта, расходы на погрузку и вывоз мусора, расходы на используемые для ремонта новые материалы и оборудование, доставку и разгрузку материалов, а так же страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, компенсацию издержек и вознаграждение Подрядчика. Цена Контракта определяется по результатам электронного аукциона с учетом понижающего коэффициента аукциона. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены Контракта, предложенной участником размещения заказа с которым заключается Контракт, на начальную (максимальную) цену Контракта.

2.4.	Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема Работы, качества оказываемой Работы и иных условий Контракта.

2.5.	Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем Работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой Работы не более чем на десять процентов. При этом изменение Цены Контракта  осуществляется пропорционально дополнительному объему Работы исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на десять процентов Цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы.

2.6.	Заказчик оплачивает Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с Контрактом, единовременным платежом путем перечисления Цены Контракта на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату Цены Контракта.

2.7.	Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с лицевого счета Заказчика, указанного в разделе 13 Контракта.

- 3. Срок выполнения Работ

3.1.	Общий срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: начало выполнения работ: в течение одного дня с даты подписания Контракта; окончание выполнения работ: в течение 60 (шестидесяти) дней с даты подписания Контракта.

3.2.	Подрядчик обязан выполнять работы в строгом соответствии с детализированным Графиком выполнения работ (приложение 3 к Контракту). Подрядчик с согласия Заказчика вправе досрочно выполнить Работы и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.

- 4. Порядок и сроки осуществления приемки выполненных Работ

4.1.	Приемка выполненных Работ в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании срока выполнения Работ.

4.2.	После завершения выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения Работ не позднее двух рабочих дней, следующих за днем завершения выполнения Работ, предусмотренных Контрактом.

4.3.	Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в пункте 4.2. Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации предусмотренный Контрактом, Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанные Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах.

4.4.	Не позднее 45 (сорока пяти) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.3. Контракта, Заказчик рассматривает результаты, осуществляет приемку выполненных Работ на предмет соответствия их объема и качества требованиям Контракта.

4.5.	Для приемки результатов исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссия приемка результата исполнения контракта осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.

4.6.	Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с законом о Контрактной системе.

4.7.	По итогам приемки результата выполненных Работ при отсутствии претензий относительно качества Работ Заказчик подписывает соответствующий Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах и не позднее 1 (одного) дня со дня проверки результатов исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику. В случае привлечения эксперта, экспертной организации Заказчик подписывает со своей стороны Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах на основании полученного от эксперта, экспертной организации соответствующего заключения и не позднее 2 (двух) дней со дня получения соответствующего заключения Заказчик направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику. Либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения в соответствии с разделом 11 Контракта.

4.8.	При проведении экспертизы Заказчиком общий срок, указанный в пункте 4.4. Контракта, проверки результатов исполнения обязательств Подрядчиком по Контракту продлевается на срок проведения экспертизы.

4.9.	В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов выполненных Работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных Работ, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных Работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных Работ.

4.10.	В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов относительно представления разъяснений в отношении выполненных Работ, Заказчик принимает выполненные Работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 4.7. Контракта.

4.11.	Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ.

- 5. Права и обязанности Сторон

5.1.	Заказчик вправе:

5.1.1.	Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2.	Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и Контрактом.

5.1.3.	Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.

5.1.4.	Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками выполнения Работ.

5.1.5.	Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении Работ конструкций, изделий и материалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.).

5.1.6.	Освидетельствовать и оценивать совместно с Подрядчиком выполненные Работы, скрываемые при производстве последующих работ, а также обеспечивать недопущение и запрещение производства дальнейших работ до оформления актов освидетельствования скрытых работ.

5.1.7.	Контролировать исполнение Подрядчиком (подрядной организацией) указаний и предписаний органов государственного строительного контроля, а также требований технического надзора.

5.1.8.	Участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества выполненных работ, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также представителями Заказчика;

5.1.9.	Истребовать у Подрядчика все сертификаты качества использованных материалов и оборудования с гарантийными обязательствами на них.

5.1.10.	Проверять и контролировать правильность и порядок ведения Подрядчиком общего журнала работ по форме КС-6, КС-6а, оформления других связанных с выполнением Работ по Контракту документов.

5.1.11.	Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.12.	Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению обязательств по Контракту или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

5.1.13.	Привлекать для выполнения работ по строительному надзору и ведению лабораторного контроля в процессе производства работ сторонние организации, при наличии у них предусмотренных действующим законодательством допусков, сертификатов, свидетельств и/или других документов, подтверждающих их право на выполнение данного вида работ.

5.1.14.	Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.2.	Заказчик обязан:

5.2.1.	Обеспечить своевременную приемку результатов выполненных Работ и провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

5.2.2.	Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты обнаружения таких недостатков.

5.2.3.	Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом.

5.2.4.	При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в подпункте 5.4.8. Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. Решение о продолжении выполнения Работ при необходимости корректировки сроков выполнения Работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

5.2.5.	Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение двух рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.6.	При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 7 (семи) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, Заказчик обязан произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5.2.7.	В течение 7 (семи) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, Заказчик обязан произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5.2.8.	Направить в саморегулируемую организацию сведения о нарушении Подрядчиком требований стандартов и правил при выполнении Работ в целях применения в отношении него мер дисциплинарного воздействия согласно статьям 9, 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьям 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5.2.9.	Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.2.10.	В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

5.2.11.	Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.3.	Подрядчик вправе:

5.3.1.	Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в 4.4. Контракта.

5.3.2.	Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с пунктом 2.6. Контракта.

5.3.3.	Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.3.4.	Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием, разрешениями и допусками, предусмотренными законодательством Российской Федерации и необходимыми для выполнения Работ, предусмотренных в Техническом задании. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов Работ по Контракту. Перечень Работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения Работ в порядке, установленном Контрактом.

5.3.5.	Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.

5.3.6.	Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

5.3.7.	Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.4.	Подрядчик обязан:

5.4.1.	Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней, с даты подписания Контракта, должен представить Заказчику на согласование детализированный график выполнения работ (приложение 3 к Контракту) в пределах срока, установленного в пункте 3.1. Контракта. Детализированный график выполнения работ должен отображать конкретные сроки и объемы всех видов работ, установленных в Техническом задании, в том числе сведения о датах завершения выполнения скрытых работ (приложение 1 к Контракту).

5.4.2.	Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта.

5.4.3.	Подрядчик обязан выполнять Работы по Контракту собственным иждивением.

5.4.4.	В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, выполняющим работы, составляющие предмет Контракта (объект закупки), Подрядчик должен соответствовать данным требованиям.

5.4.5.	Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.6.	Обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям качества, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам, а также иным требованиям), в случае, если данные требования установлены законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта предоставить по запросу Заказчика в течение двух рабочих дней после получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.

5.4.7.	Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.8.	Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) дня после приостановления выполнения Работ.

5.4.9.	Предоставить обеспечение исполнения Контракта.

5.4.10.	В течение одного дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы надлежащего качества, в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, с указанием причин.

5.4.11.	При необходимости Подрядчик обязан получать в соответствующих органах (организациях, учреждениях и т.д.) необходимые согласования, разрешения, предписания и технические условия в отношении выполняемых по Контракту Работ.

5.4.12.	По требованию Заказчика представлять документы, удостоверяющие качество конструкций, изделий и материалов (сертификаты соответствия, технические паспорта, гарантийные талоны, декларации о соответствии, государственные таможенные декларации - при использовании материалов и оборудования иностранного производства и т.д.), используемых при выполнении Работ.

5.4.13.	Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности ремонтируемого сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

5.4.14.	Освидетельствовать совместно с Заказчиком выполненные Работы, скрываемые при производстве последующих работ, а также обеспечить недопущение и запрещение производства дальнейших работ до оформления актов освидетельствования скрытых работ. В случае нарушения указанного в настоящем пункте условия Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

5.4.15.	Обеспечить наличие на Объекте строительного оборудования, машин и механизмов в количестве, достаточном для надлежащего производства работ. Все строительное оборудование, машины и механизмы должны соответствовать современным стандартам, быть исправными, пригодными для производства соответствующих видов работ, иметь необходимые сертификаты, обследования, иные подтверждения качества. Заказчик вправе обратиться к Подрядчику, с требованием заменить или устранить неисправность любой единицы используемого им строительного оборудования, машин или механизмов которая, по его обоснованному мнению, не является исправной или пригодной для производства соответствующего вида работ.

5.4.16.	Обеспечить содержание и уборку Объекта и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

5.4.17.	Исполнять указания и предписания органов государственного строительного контроля, а также требования технического надзора.

5.4.18.	Участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества выполненных работ, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также представителями Заказчика.

5.4.19.	Извещать Заказчика обо всех случаях аварийного состояния на Объекте, объемах и стоимости работ по ликвидации аварий в день возникновения аварийной ситуации.

5.4.20.	С письменного согласия Заказчика представлять его интересы в учреждениях, организациях и на предприятиях по вопросам ремонта Объекта.

5.4.21.	Вести общий журнал работ по форме КС-6, КС-6а, предъявлять его при приемке выполненных работ, а также по требованию Заказчика.

5.4.22.	На весь период ремонта до подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 Подрядчик обязан нести ответственность за сохранность ремонтируемого сооружения или его частей и обеспечивает его содержание.

До завершения ремонта Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности на Объекте.

5.4.23.	Нести всю полноту ответственности перед Заказчиками/или третьими лицами за повреждение всех видов оборудования и его элементов, другого имущества, находящегося на Объекте.

5.4.24.	Нести установленные Контрактом гарантийные обязательства, обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет. Подрядчик после получения письменного извещения Заказчика о выявленных на гарантийном участке Объекта дефектах, обязан направить, в установленный в извещении Заказчика срок, уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.

5.4.25.	Возместить убытки, причиненные третьим лицам, возникшие вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с настоящим Контрактом.

5.4.26.	Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.27.	В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

5.4.28.	В случае изменения банковского счета Подрядчика в течение рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета, адреса электронной почты, номера телефона-факса. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств, неполучением уведомлений от Заказчика ложатся на Подрядчика.

- 6. Гарантии

6.1.	Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ в соответствии с требованиями, указанными Контрактом.

6.2.	Гарантийный срок на выполняемые по Контракту Работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

6.3.	Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

6.4.	В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.

- 6.5.	Если в течение Гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) смонтированное оборудование (часть оборудования), использованные при выполнении Работ имеют недостатки (дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Контракта, то Заказчик, совместно с Подрядчиком, составляют рекламационный акт, где подробно описывают выявленные недостатки (дефекты) и их причины, устанавливаются сроки начала и окончания работ по устранению выявленных недостатков (дефектов). Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 10 (десяти) дней со дня обнаружения недостатков. Течение срока исковой давности начинается с даты составления рекламационного акта.

- 6.6.	Для участия в составлении рекламационного акта Подрядчик обязан в срок, указанный в письменном извещении Заказчика о выявленных недостатках (дефектах) направить своего уполномоченного представителя с соответствующей доверенностью.

- 6.7.	Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в рамках гарантийных обязательств в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента подписания рекламационного акта.

- 6.8.	При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта, об это делается соответствующая отметка в акте, он подписывается Заказчиком и признается допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств.

- 6.9	При обнаружении недостатков (дефектов) материалов, использованных при проведении работ Подрядчик не вправе использовать те же материалы (либо материалы такого же качества) при устранении недостатков (дефектов) в работах.

- 6.10.	Если Подрядчик не устраняет недостатки (дефекты) в сроки, определенные рекламационным актом, Заказчик без ущемления своих прав по гарантии в соответствии с настоящим Контрактом имеет право устранить недостатки (дефекты) силами третьих лиц за счет Подрядчика.

- Статья 7. Ответственность Сторон

7.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7.2.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе начислить штраф в размере 460110,04 рублей  (четыреста шестьдесят тысяч сто десять рублей четыре копейки), в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом» (далее - постановление № 1063):

а) 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены Контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.3.	В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

Определение пени осуществляется в порядке согласно постановлению № 1063. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1840440,15 (один миллион восемьсот сорок тысяч четыреста сорок рублей пятнадцать копеек), определенном согласно постановлению № 1063:

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.4.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).

7.5.	В случае, если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.

7.6.	Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков не освобождает её от исполнения обязательств по Контракту.

7.7.	Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

7.8.	В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф в соответствии с пунктом 7.3. Контракта.

7.9.	Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту обязана произвести уплату неустойки (пени, штрафа), предусмотренных настоящей статьей, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой стороны.

- Статья 8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.	Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдения сроков выполнения Работ (отдельных этапов), оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о Контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком.

8.2.	Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о Контрактной системе.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.3.	Срок действия банковской гарантии: с даты подписания Контракта до 01.03.2018г.

8.4.	Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5% (пять процентов) от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 920 220,07 (девятьсот двадцать тысяч двести двадцать) рублей 07 копеек.

В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о Контрактной системе. (Условие указывается при заключении Контракта в случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта).

8.5.	В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

8.6.	В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

8.7.	Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о Контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в пункте 8.6. Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

8.8.	Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком) в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

8.9.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.

8.10.	Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации,  а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

8.11.	Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

- 9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1.	Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

9.2.	Контракт действует до 31 декабря 2017 г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.

9.3.	Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом о Контрактной системе.

9.4.	Контракт может быть расторгнут:

-	по соглашению Сторон;

-	в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;

-	по решению суда.

9.5.	Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.

9.6.	Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику часть установленной Цены Контракта пропорционально части Работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта в случае:

    - если отступления от условий Контракта или иные недостатки результата Работ в срок, установленный Заказчиком, не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков;

    - в случае если вследствие просрочки Подрядчика выполнение Работ утратило интерес для Заказчика, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков;

    - в случае если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, влекущая существенное превышение Цены Контракта, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. В случае несогласия на превышение Цены Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта;

    - если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков;

    - если во время выполнения работы станет очевидным, что Работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования Заказчик отказаться от Контракта;

9.7.	В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком Работ.

9.8.	При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

9.9.	Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.10.	Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

9.11.	Односторонний отказ стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о Контрактной системе.

9.12.	При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

- Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2.	При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по Контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону в течение 2 (двух) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. В случае если такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца Стороны вправе расторгнуть Контракт по соглашению Сторон.

10.3.	При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления, подписанное органом, уполномоченным выдавать соответствующие документы.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1.	В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2.	Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

11.3.	До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1.	Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2.	В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.3.3.	Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4.	В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4.	В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Иркутской области.

- Статья 12. Прочие условия

12.1.	Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

Номер телефона Подрядчика для отправления факсимильных сообщений____________________.

Адрес электронной почты Подрядчика____________________________.

12.2.	В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.3.	При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4.	Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации

12.5.	При смене почтового адреса, руководителя, изменении наименования, формы собственности, банковских (платежных) реквизитов и т.д. Стороны обязаны немедленно, в письменной форме, известить об этом другую сторону. Заключение дополнительного соглашения в таких случаях не требуется.

12.6.	Неотъемлемыми частями Контракта являются:

приложение 1 «Техническое задание »,

приложение 2 «Сметная документация»;

приложение 3 «График выполнения работ».

- Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| КУМИ Иркутского района Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, д. Зорино-Быково, ул. Заречная, 15 Фактический адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего штаба,17, Тел/факс (3952)718-049 E-mail: kumi@irkraion.ru УФК по Иркутской области (КФ Ирк р-на. КЭ и УМИ Иркутского района, л/сч 02343006840) ИНН 3827016845 КПП 382701001 Л/С 03707000100 Р/С 40204810500000000392 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК БИК 042520001 | ООО "Брикс" Местоположение: 664047, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Трудовая, 60, пом.10Б Телефон: +7(3952) 488700 E-mail: mihailova.briks@yandex.ru ИНН: 3811043473 КПП: 381101001 ОКПО: 33282663 ОКТМО: 25701000001 р/с № 40702810904000020914 СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», Новосибирск, БИК 045004816 к/сч № 30101810500000000816 |
| Председатель __________________ /В.В. Чекризов/ | Генеральный директор __________________ /А.Я. Черничко/ |

- Заключен контракт по закупке № 0834300022017000072

- Контрольная сумма подписанного документа: DC-B4-84-72-23-8E-8A-8F-74-1D-CA-87-CF-75-50-B4-63-B9-3F-57-D3-43-59-88-E4-D6-FA-08-73-82-0A-D1

- Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

- Дата подписания участником: 11.08.2017 10:54 (по московскому времени)

- Дата подписания заказчиком: 16.08.2017 05:12 (по московскому времени)

- Расшифровка подписи поставщика

- Фамилия, имя и отчество: Михайлова Юлия Викторовна

- Наименование компании: ООО "БРИКС"

- Серийный номер и дата выдачи сертификата: 1FC799F700030002695F от 2-12-2016 07:37:00 UTC

- Сертификат действителен до: 2-12-2017 07:48:00 UTC

- Имя файла: 057-эа-17 МК Изумрудный.doc

- Сертификат: SN=Михайлова, G=Юлия Викторовна, T=Специалист по тендерам, OID.1.2.840.113549.1.9.2="INN=3811043473/KPP=381101001/OGRN=1153850032302", CN=Михайлова Юлия Викторовна, OU=0, O="ООО ""БРИКС""", L=Иркутск, S=38 Иркутская область, C=RU, E=mihailova.briks@yandex.ru, ИНН=003811043473, ОГРН=1153850032302, СНИЛС=11024709095

- Состояние подписи: Подпись верна (отсоединенная подпись)

- Расшифровка подписи заказчика

- Фамилия, имя и отчество: Чекризов Василий Васильевич

- Наименование компании: КУМИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

- Серийный номер и дата выдачи сертификата: 23E3C2 от 5-7-2017 12:10:04 UTC

- Сертификат действителен до: 28-6-2018 16:09:33 UTC

- Имя файла: 057-эа-17 МК Изумрудный.doc

- Сертификат: CN=Чекризов Василий Васильевич, OID.1.2.840.113549.1.9.2=1.2.643.3.61.1.1.6.502710.3.4.2.1, SN=Чекризов, G=Василий Васильевич, O=КУМИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА, L=Иркутск, S=Иркутская область, C=RU, E=zaa-it@irkraion.ru, СНИЛС=10515489638, ИНН=382703405620

- Состояние подписи: Подпись верна (отсоединенная подпись)