Приложение № 1

к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

Кировской городской агломерации на 2017 – 2025 годы

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Необходимые финансовые ресурсы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 – 2025 годы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Работы по ремонту дорожной сети Кировской городской агломерации |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт проезжей части ул. Воровского от Октябрьского просп. до пр. Мелькомбинатовский | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 56451 |  | 56451 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 32289/1,73 |  | 32289/1,73 |  |
| 2.2 | Ремонт проезжей части ул. Щорса от ул. И. Попова до ул. Производственная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 19580,0 |  | 19580,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 17800 /1,22 |  | 17800 /1,22 |  |
| 2.3 | Ремонт проезжей части ул. Красина от ул. И. Попова до ул. Зелёная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7360,0 |  | 7920,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 7200/0,74 |  | 7200/0,74 |  |
| 2.4 | Ремонт проезжей части ул. Менделеева от ул. Московская до ул. Луганская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 11880,0 |  | 11880,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 10800/1,2 |  | 10800/1,2 |  |
| 2.5 | Ремонт проезжей части ул. Деповская от ул. Мельничная до ул. Украинская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 5830,0 |  | 5830,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5300/0,51 |  | 5300/0,51 |  |
| 2.6 | Ремонт проезжей части ул. Луганская от пл. Авитек до ул. Ломоносова | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 34738,0 |  | 34738,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 31580/2,66 |  | 31580/2,66 |  |
| 2.7 | Ремонт ул Азина от ул. Ленина до ул. К. Маркса | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7260,0 |  | 7260,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6600/0,72 |  | 6600/0,72 |  |
| 2.8 | Ремонт проезжей части ул. Ананьинская от Октябрьского прсп. до ул. Мельникова | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4400,0 |  | 4400,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 4000/0,396 |  | 4000/0,396 |  |
| 2.9 | Ремонт проезжей части ул. Базовая | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7260 |  | 7260 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6600/0,54 |  | 6600/0,54 |  |
| 2.10 | Ремонт проезжей части ул. Баумана от ул. П. Корчагина до ул. Пионерская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4224,0 |  | 4224,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3840/0,45 |  | 3840/0,45 |  |
| 2.11 | Ремонт проезжей части ул. Космонавта Владислава Волкова от ул. Конева до просп. Строителей | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 9713,0 |  | 9713,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 8830/0,6 |  | 8830/0,6 |  |
| 2.12 | Ремонт проезжей части ул. Гайдара от Октябрьского просп. до ул. Мельникова | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4180,0 |  | 4180,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3800/0,55 |  | 3800/0,55 |  |
| 2.13 | Ремонт проезжей части ул. Герцена | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 18814 |  | 18814 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 17104/1,748 |  | 17104/1,748 |  |
| 2.14 | Ремонт проезжей части ул. Грибоедова | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 11440,0 |  | 11440,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 10400/0,96 |  | 10400/0,96 |  |
| 2.15 | Ремонт ул. Заводская от ул. Профсоюзная до ул. Северное Кольцо | 2018 год | 21120,0 |  | 21120,0 |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 17200/2 |  | 17200/2 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Ремонт проезжей части ул. Захватаева от ул. Р. Люксембург до ул. Мопра, от ул. Пятницкая до ул. Преображенская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4620,0 |  | 4620,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 4200/0,454 |  | 4200/0,454 |  |
| 2.17 | Ремонт проезжей части ул. 60 лет Комсомола | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 13860,0 |  | 13860,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 12600/0,91 |  | 12600/0,91 |  |
| 2.18 | Ремонт проезжей части ул. 8 Марта от ул. Боровая до д. 30 | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2530,0 |  | 2530,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2300/0,33 |  | 2300/0,33 |  |
| 2.19 | Ремонт проезжей части ул. Казанская от ул. Пролетарская до ул. Милицейская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3983 |  | 3983 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3621,2/0,22 |  | 3621,1/0,22 |  |
| 2.20 | Ремонт проезжей части ул. К. Маркса от ул. Профсоюзная до Октябрьского просп. | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 19741 |  | 19741 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 17946/0,9 |  | 17946/0,9 |  |
| 2.21. | Ремонт проезжей части ул. Ключевая от ул. Приозерная до ж.д. переезда | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 15070,0 |  | 15070,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 13700/1,6 |  | 13700/1,6 |  |
| 2.22. | Ремонт проезжей части ул. Коммунальная от ул. Производственная до д. 12 | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 20240,0 |  | 20240,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 18400/0,64 |  | 18400/0,64 |  |
| 2.23 | Ремонт проезжей части ул. Комсомольская от пл. Привокзальная до ул. Пугачёва | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 17600,0 |  | 17600,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 16000/1,5 |  | 16000/,5 |  |
| 2.24 | Ремонт проезжей части ул. М. Конева от ул. Воровского до ул. Солнечная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 12540,0 |  | 12540,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 11400/0,9 |  | 11400/0,9 |  |
| 2.25 | Ремонт проезжей части ул. П. Корчагина от ул. Колхозная до транспортной развязки дер. Гнусино | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 58146,0 |  | 58146,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 52860/4,7 |  | 52860/4,7 |  |
| 2.26. | Ремонт проезжей части ул. Красноармейская от ул. К. Маркса до Октябрьского просп. | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 8503,0 |  | 8503,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 7730/0,6 |  | 7730/0,6 |  |
| 2.27 | Ремонт проезжей части ул. Луначарского | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 5500,0 |  | 5500,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5000/0,55 |  | 5000/0,55 |  |
| 2.28 | Ремонт проезжей части ул. Р. Люксембург от ул. Набережная Грина до ул. Загородная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 29370,0 |  | 29370,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 24700/2,0 |  | 24700/2,0 |  |
| 2.29 | Ремонт проезжей части ул. Маклина от ул. К. Маркса до Октябрьского просп. | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7700,0 |  | 7700,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 7000/0,63 |  | 7000/0,63 |  |
| 2.30 | Ремонт проезжей части ул. Мельникова | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 5940,0 |  | 5940,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5400/1,1 |  | 5400/1,1 |  |
| 2.31 | Ремонт проезжей части ул. Металлургов от ул. Уральская до ул. Дзержинского | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2860,0 |  | 2860,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2600/0,27 |  | 2600/0,27 |  |
| 2.32 | Ремонт проезжей части ул. Милицейская от ул. Урицкого до ул. Ленина | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4180,0 |  | 4180,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3800/0,4 |  | 3800/0,4 |  |
| 2.33 | Ремонт проезжей части ул. Московская от ул. Набережная Грина до ул. К. Маркса | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 14960,0 |  | 14960,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 13600/1,2 |  | 13600/1,2 |  |
| 2.34 | Ремонт проезжей части ул. Московская от ул. Дерендяева до ул. Производственная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 23166 |  | 23166 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 34660/2,84 |  | 34660/2,84 |  |
| 2.35 | Ремонт ул. Новопорошенская от ул. Боровицкая до д. 6 | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2704 |  | 2704 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2080/0.26 |  | 2080/0.26 |  |
| 2.36 | Ремонт проезжей части ул. И. Попова от ул. Щорса до ул. Воровского | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 37144,0 |  | 37144,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 31040/1,71 |  | 31040/1,71 |  |
| 2.37 | Ремонт проезжей части ул. Преображенская от Октябрьского просп. до ст. Киров – Котласский | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7788,0 |  | 7788,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 7080/0,76 |  | 7080/0,76 |  |
| 2.38 | Ремонт проезжей части ул. Приозёрная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 8690,0 |  | 8690,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 7900/0,2 |  | 7900/0,2 |  |
| 2.39 | Ремонт проезжей части ул. Пролетарская от ул. Казанская до Октябрьского просп. | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 17820,0 |  | 17820,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 16200/1,55 |  | 16200/1,55 |  |
| 2.40 | Ремонт проезжей части ул. Профсоюзная от Октябрьского просп. до районного отдела внутренних дел | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2750,0 |  | 2750,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2500/0,15 |  | 2500/0,15 |  |
| 2.41 | Ремонт проезжей части ул. Пугачёва от пр. Мелькомбинатовский до ул. Щорса | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 21670,0 |  | 21670,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 19700/1,33 |  | 19700/1,33 |  |
| 2.42 | Ремонт проезжей части ул. Спасская от ул. Ленина до Октябрьского просп. | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 24200,0 |  | 24200,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 22000/1,35 |  | 22000/1,35 |  |
| 2.43 | Ремонт проезжей части ст. Киров – Котласская от ул. Лепсе | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7315,0 |  | 7315,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6650/1,17 |  | 6650/1,17 |  |
| 2.44 | Ремонт проезжей части пр. Студенческий от ул. Московская до ул. Воровского | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 14817,0 |  | 14817,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 13470/0,68 |  | 13470/0,68 |  |
| 2.45 | Ремонт проезжей части ул. Тимирязева от ул. Ленина до ул. Мельничная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 12760 |  | 12760 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 11600/1,2 |  | 11600/1,2 |  |
| 2.46 | Ремонт проезжей части ул. А. Упита от ул. Луганская до ул. Московская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 14916,0 |  | 14916,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 13560/0,75 |  | 13560/0,75 |  |
| 2.47 | Ремонт проезжей части ул. Урицкого от ул. Горбачёва доул. Милицейская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 16746 |  | 16746 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 15224/1,3 |  | 15224/1,3 |  |
| 2.48 | Ремонт проезжей части пер. Химический | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3432,0 |  | 3432,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3120/0,269 |  | 3120/0,269 |  |
| 2.49 | Ремонт проезжей части пр. Хлебозаводской от ул. Московская до ул. Воровского | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 15400,0 |  | 15400,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 14000/1,16 |  | 14000/1,16 |  |
| 2.50 | Ремонт проезжей части ул. 4-й Пятилетки от ул. Украинская до ул. Союзная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 25190,0 |  | 25190,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 22900/1,53 |  | 22900/ 1,53 |  |
| 2.51 | Ремонт проезжей части пер. Школьный | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 14410,0 |  | 14410,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 13100/0,5 |  | 13100/0,5 |  |
| 2.52 | Ремонт проезжей части ул. Р. Юровской от ул. Егоровская до ул. Ульяновская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 18700,0 |  | 18700,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 17000/1,08 |  | 17000/1,08 |  |
| 2.53 | Ремонт проезжей части 4-го Северного переулка от ул. Причальная до Филейского кладбища | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 5698,0 |  | 5698,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5180/0,79 |  | 5180/0,79 |  |
| 2.54 | Ремонт проезжей части ул. Тихая | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7260,0 |  | 7260,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6600/,85 |  | 6600/0,85 |  |
| 2.55 | Ремонт проезжей части пр. Колесникова | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7920,0 |  | 7920,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 7200/1,74 |  | 7200/1,74 |  |
| 2.56 | Ремонт проезжей части ул. Ярославская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3520,0 |  | 3520,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3200/0,5 |  | 3200/,5 |  |
| 2.57 | Ремонт проезжей части ул. Мира (Ганино) | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 8910,0 |  | 8910,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 8100/1,4 |  | 8100/1,4 |  |
| 2.58 | Ремонт проезжей части ул. Торфяная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 5500,0 |  | 5500,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5000/0,72 |  | 5000/0,72 |  |
| 2.59 | Ремонт проезжей части дороги от ул. А. Невского до д. 1 сл. Зоновы | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 10890,0 |  | 10890,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 9900/1,2 |  | 9900/1,2 |  |
| 2.60 | Ремонт проезжей части дороги Костино – Пестовы – Сосновый | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 35668,8 |  | 32668,8 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 30426/4,518 |  | 30426/4,518 |  |
| 2.61 | Ремонт проезжей части дороги от инфекционной больницы до дорожного управления № 6 (Казанский тракт) с весовым контролем в с. Красное | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 64350,0 |  | 64350,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 49500/5,25 |  | 49500/5,25 |  |
| 2.62 | Ремонт проезжей части ул. Декабристов | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6760,0 |  | 6760,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5200/0,48 |  | 5200/0,48 |  |
| 2.63 | Ремонт проезжей части ул. Кирова | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 21560,0 |  | 21560,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 19600/2,8 |  | 19600/2,8 |  |
| 2.64 | Ремонт проезжей части ул. Кленовая | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3157,0 |  | 3157,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2870/0,41 |  | 2870/0,41 |  |
| 2.65 | Ремонт проезжей части ул. Красноармейская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3185,0 |  | 3185,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2450/0,35 |  | 2450/0,35 |  |
| 2.66 | Ремонт проезжей части ул. Клубная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4928,0 |  | 4928,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 4480/0,64 |  | 4480/0,64 |  |
| 2.67 | Ремонт проезжей части ул. Коммунистическая от ул. Советская до ул. Ленина | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6760,0 |  | 6760,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5200/0,5 |  | 5200/0,5 |  |
| 2.68 | Ремонт проезжей части ул. Комсомольская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7315,0 |  | 7315,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6650/0,95 |  | 6650/0,95 |  |
| 2.69 | Ремонт проезжей части ул. Крестьянская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3850,0 |  | 3850,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3500/0,5 |  | 3500/0,5 |  |
| 2.70 | Ремонт проезжей части ул. Куйбышева | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2695,0 |  | 2695,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2450/0,35 |  | 2450/0,35 |  |
| 2.71 | Ремонт проезжей части ул. Ленина | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6188,0 |  | 6188,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 4760/0,68 |  | 4760/0,68 |  |
| 2.72 | Ремонт проезжей части ул. Лесная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3157,0 |  | 3157,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2870/0,41 |  | 2870/0,41 |  |
| 2.73 | Ремонт проезжей части ул. Линейная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6279,0 |  | 6279,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 4830/0,69 |  | 4830/0,69 |  |
| 2.74 | Ремонт проезжей части пер. Линейный | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6461,0 |  | 6461,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 4970/0,71 |  | 4970/0,71 |  |
| 2.75 | Ремонт проезжей части ул. Л. Толстого | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4732,0 |  | 4732,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3640/0,52 |  | 3640/0,52 |  |
| 2.76 | Ремонт проезжей части ул. Мариевская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2093,0 |  | 2093,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 1610/0,23 |  | 1610/0,23 |  |
| 2.77 | Ремонт проезжей части ул. М. Гвардии от ул. К. Маркса до Октябрьского просп. | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7176,0 |  | 7176,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5520/0,49 |  | 5520/0,49 |  |
| 2.78 | Ремонт проезжей части ул. Пролетарская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6825,0 |  | 6825,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5250/0,75 |  | 5250/0,75 |  |
| 2.79 | Ремонт проезжей части ул. Пушкина | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 11557,0 |  | 11557,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 8890/1,27 |  | 8890/1,27 |  |
| 2.80 | Ремонт проезжей части ул. Рухлядьева от ул. Профсоюзная до д. 28 | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6710,0 |  | 6710,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6100/1,05 |  | 6100/1,05 |  |
| 2.81 | Ремонт проезжей части ул. Советская от ж.д. переезда до ул. Парковая | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 29370,0 |  | 29370,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 26700/1,87 |  | 26700/1,87 |  |
| 2.82 | Ремонт проезжей части ул. Суворова | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3080 |  | 3080 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2800/0,4 |  | 2800/0,4 |  |
| 2.83 | Ремонт проезжей части ул. Спортивная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2233,0 |  | 2233,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2030/0,29 |  | 2030/0,29 |  |
| 2.84 | Ремонт проезжей части ул. Тельмана | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7161,0 |  | 7161,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6510/0,93 |  | 6510/0,93 |  |
| 2.85 | Ремонт проезжей части ул. Тополиная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 924,0 |  | 924,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 840/0,12 |  | 840/0,12 |  |
| 2.86 | Ремонт проезжей части ул. Труда | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 5544,0 |  | 5544,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5040/0,72 |  | 5040/0,72 |  |
| 2.87 | Ремонт проезжей части ул. Тухачевского | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 5929,0 |  | 5929,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5390/0,77 |  | 5390/0,77 |  |
| 2.88 | Ремонт проезжей части пер. Тухачевского | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2079,0 |  | 2079,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 1890/0,27 |  | 1890/0,27 |  |
| 2.89 | Ремонт проезжей части ул. Чкалова | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2002,0 |  | 2002,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 1820/0,26 |  | 1820/ 0,26 |  |
| 2.90 | Ремонт проезжей части ул. Школьная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 9240,0 |  | 9240,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 8400/1,20 |  | 8400/1,2 |  |
| 2.91 | Ремонт проезжей части ул. Шорса | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4235,0 |  | 4235,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3850/0,55 |  | 3850,0/0,55 |  |
| 2.92 | Ремонт проезжей части выезда от ул. Кирова, д. 65 до ул. Парковая | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 1320,0 |  | 1320,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 1200/0,12 |  | 1200/0,12 |  |
| 2.93 | Ремонт проезжей части проезда от ул.Ленина, д. 13а до ул.Октябрьская, д. 17а | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 910 |  | 910 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 700/0,1 |  | 700/0,1 |  |
| 2.94 | Ремонт проезжей части проезда от ул.Ленина, д. 1 до ул.Октябрьская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 1365,0 |  | 1365,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 1050/0,15 |  | 1050/0,15 |  |
| 2.95 | Ремонт проезжей части проезда от ул. Советская, д. 45 до ул. Опарина | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2866,5 |  | 2866,5 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2205/0,315 |  | 2205/0,315 |  |
| 2.96 | Ремонт проезжей части ул. Коммуны | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4095,0 |  | 4095,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3150/0,45 |  | 3150/0,45 |  |
| 2.97 | Ремонт проезжей части ул. Светлая до д. 62 а | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4550,0 |  | 4550,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3500/0,5 |  | 3500/0,5 |  |
| 2.98 | Ремонт проезжей части ул. Молодежная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2366,0 |  | 2366,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 1820/0,26 |  | 1820/0,26 |  |
| 2.99 | Ремонт проезжей части ул. Новая | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2821,0 |  | 2821,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2170/0,31 |  | 2170/0,31 |  |
| 2.100 | Ремонт проезжей части ул. Трудовая | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3367,0 |  | 3367,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2590/0,37 |  | 2590/0,37 |  |
| 2.101 | Ремонт проезжей части ул. Героев Чернобыльцев | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6930,0 |  | 6930,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6300/0,9 |  | 6300/0,9 |  |
| 2.102 | Ремонт проезжей части тракт – д. Башарово | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 24559 |  | 24559 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 18891,53/2,69 |  | 18891,53/2,69 |  |
| 2.103 | Ремонт проезжей части автодороги от разворотного кольца автобусного маршрута 12 до д. Полёвшина | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 30770 |  | 30770 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 33217,6/3,68 |  | 22792,6/3,68 |  |
|  | Итого: | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 1 189 032,8 |  | 1 189 032,8 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 1047994,23 / 102,69 |  | 1047994,23 / 102,69 |  |

Таблица 3

Ресурсное обеспечение мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

муниципального образования «город Слободской» на 2017 – 2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Необходимые финансовые ресурсы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2017 год | 2018 год | 2019 – 2025 годы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работы по ремонту дорожной сети муниципального образования «город Слободской» |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт проезжей части просп. Гагарина | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 11250 |  | 11250 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 9375/1,25 |  | 9375/1,25 |  |
| 10 | Ремонт проезжей части ул. Большевиков от ул. Советская до ул. Дерышева | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6528 |  | 6528 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5440/0,68 |  | 5440/0,68 |  |
| 11 | Ремонт проезжей части ул. Вятская от ул. Советская до ул. Маршала Конева | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 11400 |  | 11400 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 9500/0,95 |  | 9500/0,95 |  |
| 12 | Ремонт проезжей части ул. Вятский тракт от ул. Вятская до д. 3 ул. Вятский тракт, от перекрестка с ул. Горького до д. 21 ул. Вятский тракт, от выезда с автозапрвочной станции «Движение» до перекрестка с ул. Грина | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4368 |  | 4368 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3640/0,52 |  | 3640/0,52 |  |
| 13 | Ремонт проезжей части ул. Горького от ул. Дерышева до ул. Набережная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 9792 |  | 9792 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 8160/0,96 |  | 8160/0,96 |  |
| 14 | Ремонт проезжей части ул. Железнодорожная от ул. Советская до ул. Гоголя | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3888 |  | 3888 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3240/0,4 |  | 3240/0,4 |  |
| 15 | Ремонт ул. Ленина | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 29438,76 |  | 29438,76 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 24532,3/2,171 |  | 24532,3/2,171 |  |
| 16 | Ремонт проезжей части ул. Мира | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4320 |  | 4320 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3600/0,45 |  | 3600/0,45 |  |
| 17 | Ремонт проезжей части ул. Ст. Халтурина от ул. Набережная до ул. Ленина, от д. 20 ул. Ст. Халтурина до ул. Красноармейская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 8058 |  | 8058 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6715/0,79 |  | 6715/0,79 |  |
| 18 | Ремонт проезжей части ул. Шестаковская от проезда к д. 4 до ул. Энтузиастов | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 12960 |  | 12960 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 10800/1,2 |  | 10800/1,2 |  |
| 19 | Ремонт проезжей части от дер. Щуково до ул. Слободская (от д. 9 пос Межколхозстрой до дер. Щуково) | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 10800 |  | 10800 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 9000/1,0 |  | 9000/1,0 |  |

___________________